## Slide 1: 第19章 软件配置管理
如何提高软件开发和产品发布的完整性？不要用错版本，管理住你的修改…

## Slide 2: 目录
19.1 软件配置管理目的
19.2 配置管理内容
19.3 配置管理系统
19.4 对修改的管理
19.5 版本管理
19.6 配置管理工作的度量
19.7 总结

## Slide 3: 19.1 软件配置管理目的
搞笑的事情是会发生的：例如，集成人员用错了程序员的代码版本，测试人员一直在测试老的（相对）正确的软件版本，白白浪费时间。
通常，影响软件正确和完整的主要情况有：
  1) 同时修改：多个程序员同时修改一段代码
  2) 共享代码：几个程序员共同完成的一段共享代码中的错误被修改
  3）公用代码：在大项目中，一段公用代码被修改后，没有通知到相关的每个程序员
  4）多版本：一个软件版本是一个多个不同的小版本不断进化和发布的过程
  5）文档变更：需求变更会导致文档的变更、代码的修改

## Slide 4: 版本的混乱
S有三个部件S1、S2、S3，而S1和S3又分别有两个部件，每个部件有4个版本；S2虽然只有一个部件，但也有4个版本。
由此，一个软件S的发布版本可以有
4×4×4×4×4=1024个版本。
S
A
A
A
S1
A
A
A
S2
A
A
A
S3
A
A
A
S11
A
A
A
S12
A
A
A
S31
A
A
A
S32
版本4
版本3
版本2
版本1
版本3
版本4
版本2
版本1

## Slide 5
除了每个部件都可能有多个版本（初始版本、修改的版本、发布的版本等）外，每个部件还涉及到如下的项：
  软件部件，例如，源代码模块、目标码模块、可执行代码、或数据文件的一个版本；
  支持软件项，例如，编译器或链接器的一个版本；
  基线(baseline)，例如，一个在开发中的软件系统，还是进入测试状态，或发布状态；
  发布版，例如，在运行使用中的软件系统；
  文档，例如，需求、软件设计、代码卷宗、测试用例等
一个配置项(CI—Configuration Item)是硬件、软件、或两者的聚合，作为一个能够独立配置的单位，且在整个软件生命周期（包括开发、使用和维护）内作为一个单个实体被管理。管理这些实体的过程称为配置管理。

## Slide 6: 不同的用户可能用不同的版本
当软件S有多个用户时，例如，100个用户，如果缺乏管理和跟踪，你根本就搞不清哪个用户用的是哪个版本？这个软件版本的部件版本又是哪些？使用的编译器、调试器等又是哪些版本？对应的软件文档（如，需求、设计、测试用例）的版本又是哪些？
你又不能轻易地把用户运行者的软件代码和文档抛弃掉，因为软件可能会出错。
  有些用户不愿意升级，因为其系统一直在运行，并没发现影响工作错误；
  有些用户愿意不断升级，以便不断地扩充其功能和性能。
这样，软件开发者就陷入了两难的境地，需要维护许多老版本，不断开发新版本，整体成本和质量管理就会不可估计或预测。

## Slide 7: 修改引起的混乱
设想一下，如果你公司的软件已有200个用户，一些用户版本的个别功能会有一些差异，而有一些用户使用的是一样的版本，假设目前已有10个不同的版本。
而现在需要进行新的修改和发布，你是否会考虑为已有的200个用户的10个具有差异的都升级。
  如果是，意味着这200个用户的档案是全面的，还必须评估新的修改会不会对正在运行的系统造成问题。对10个版本的修改、再测试和发布需要花费大量的资源和时间，谁来承担?
如果不升级，意味着你软件变成了11个版本，用户与软件版本信息也发生了变化，如果不记录下来，以后就更不敢修改了。

## Slide 8: 问题
这些问题完全是项目组织管理不到位或人员之间的工作误解造成的。
  1）当前的软件配置是什么？
  2）每个配置的状态是什么？
  3）如何控制每个配置的修改？
  4）如何把修改情况通知到每个干系人？
  5）哪些更改对本项目或他人的工作会有哪些影响？
  6) 其他人的修改是否会影响到本项目？

## Slide 9: 软件配置管理的目的
控制上述问题涉及到的修改活动。
  建立一个正式的管理系统帮助开发人员控制和追踪这些工作及其变更，保证没有不知道的变更和破坏，从而在整体上降低项目的误解和返工成本。
  解决了团队工作中的误解，就能提高软件开发工作效率，提高最终软件产品的完整性，降低产品的缺陷率。

## Slide 10: 19.2 配置管理内容
19.2.1 项目开发过程中的配置项
19.2.2 配置管理的基本内容
19.2.3 SCM的流程
19.2.4 配置管理中的角色

## Slide 11: 19.2.1 项目开发过程中的配置项
每个活动输出的中间或最终产品可以是：
  1）计算机程序(源代码和执行码)；
  2) 软件文档；以及
  3）数据或其他内容(如调试工具等)。
与传统工业生产类比：
  这些输出产品都是可配置项(Configurable Items)
  通过对这些配置项进行不同的配置，可以得到各种软件产品版本，包括错误的和“正确的”版本

## Slide 12: 开发过程中提交物(配置项)的版本变化
工作阶段 配置项 | 需求关闭 | 体系结构 设计关闭 | 详细设计关闭 | 模块测试 | 系统测试关闭 | 系统测试验收
配置管理计划 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
测试计划和测试说明 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.2 | 6.3
需求文档 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6
体系结构设计文档 | - | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3
详细设计文档 | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3
用户手册 | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.1
子系统1 | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.2
子系统2 | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.2
编译器 | - | - | - | 4.3 | 4.3 | 4.3
链接器 | - | - | - | 7.2.5 | 7.2.5 | 7.2.5
完整的系统 | - | - | - | - | 1.0 | 1.1
发布注释 | - | - | - | - | - | 1.0

## Slide 13
从提高软件生产效率的角度讲，如果能够管理好这些可配置项，就能组装和创立出新的软件版本，就能更好地满足客户和市场对软件产品能力的需求。
如果不能够对配置项进行管理，就会误用而导致工作的失误和成本上升。
  例如，需求文档的变更，同时又引起了设计、代码、测试用例等一系列的变更，如不掌握这种变更情况，就会导致发布出的软件版本出现错误。

## Slide 14: 19.2.2 配置管理的基本内容
每个软件配置项(版本)，就像传统工业的一个零部件(版本)管理一样
管理人员把各种类型和用途的零部件进行：
  1）编号，
  2）控制对零部件的修改，
  3）对零部件的状态进行记录，以及
  4）检查和评审一个产品中使用的零部件是否一致和完整。

## Slide 15: (1) 标识每个被需要被管理的项
建立一套能反应产品结构的编号模式，给每个被管理的部件一个唯一编号。
用编号反映出部件的类型、用途等特征，且便于查询
好的标识要能够避免下列的问题：
  a) 这个程序昨天好好的，今天怎么了？
  b) 当前配置复现不出以前的错误。
  c) 很早就把该问题解决了，为啥又出现了？
  d) 文档与代码对不上。
  e) 我们用的是最新版本吗？

## Slide 16: 配置标识
有效管理的第一步是识别出被管理的部件，定义开发和加工部件活动的基线（baseline）。
基线
Δ=修改
Δ
Δ
修改1
修改2
修改3
修改4
时间
Δ
Δ Δ
Δ
Δ Δ
第二章
系统功能
SCI1
第一章
系统概念
SCI1
系统 XYZ
功能说明
SCI1
第三章
系统功能
SCI1.2
第二章
系统概念
SCI1,1
SCI1
第一章
系统概念和功能
系统 XYZ
功能和概要设计说明
SCI1..1
SCI1.2
SCI1,1
C.输出处理
SCI1.2.1
B.数学处理
SCI1,2.2
第三章
软件功能和逻辑
A.输入处理
第二章硬件功能和设备
SCI1,2
SCI1,1
第一章系统概念和功能
SCI1
系统 XYZ
功能和设计说明
SCI1
SCI1.1
SCI1.2
SCI1.2.1
SCI1.2.2
附录 软件代码
SCI1.2。1
SCI1.2。2
SCI1.2。3
第一章
系统 XYZ
功能、设计和软件代码说明
SCI1
SCI1.1
SCI1.2
SCI1.2.1
SCI1.2.2
SCI1.2.3

## Slide 17
对基线的修改就好像进入了电影的一个画面（整个软件开发周期的）。
标识的目的就是为每个快照提供一个标签，以及每个(快照)画面的移动顺序。
  这样，就能(快速或仔细地)看清楚软件产品随着基线的变迁历史。
基线有两个标签，一个是基线本身，第二个是基线的修改情况。基线修改是基线本身加上修改。
从时间轴上看，第一次建立的基线是软件当前的实际状态。随后的为每次修改所建立的基线是最近一次的实际状态（变化）。

## Slide 18: (2) 基线控制
在整个生命周期中，控制产品的发布和修改，保证所创立的软件与规定的基线一致。
需要回答如下的问题：
  a) 如何配置一个测试系统，确保最后基线解决了已发现的错误，而其它部件没受到影响？
  b) 给出一个已解决和增强的部件的列表，如何将他们都纳入到系统中？
  c) 这次的版本修改有没有为下一次发布准备好。如何定义当前的基线？
  d) 当前版本与基线的版本有哪些差别？

## Slide 19: (3) 状态记录和跟踪
记录和报告每个软件部件状态及其更改情况，收集部件变更的统计数据。
回答如下的问题：
  a) 发现的问题是否都已解决？
  b) 该版本中解决了哪些缺陷？
  c) 看上去有明显的改变，之前是否试过？
  d) 谁负责做的修改？花了多少工作量？
  e) 每个独立的修改是否合并到一起了？

## Slide 20: (4) 软件生产和发布
将各个配置项放到一起产生出新的软件版本，需要许多步骤，例如，预处理、编译、链接、回归测试等等。
SCM要能自动处理这些事情，减少人为的冗余工作。规避如下问题：
  a) 我刚刚解决了该问题，怎么又出现了？是否有一些代码没被重新编译？
  b) 重新编译这些修改后的代码需要多长时间？
  c) 交付给客户的二进制执行文件版本是否过期了？
  d) 我怀疑程序的建造(编译和链接)次序是否正确？
  e) 如何准确地产生出该配置？
  g) 该版本是否做过全面的回归测试？

## Slide 21: (5) 审计和批准
确认产品的完整性，维护部件的一致性，保证产品使用了正确的部件的正确版本。
回答如下问题：
  a) 为什么对该模块的修改消失了？
  b) 程序员还未完成的模块，目前怎样了？
  c) 如何把这么多人的修改合并到一个版本中？
  d) 大家的修改是否会有矛盾？

## Slide 22: 19.2.3 SCM的流程
实施配置管理工作，需要一个“傻瓜”式的流程。
5.建立新的基线
5.2将确认的更改入库
1.1提取官方版本
源/目标码/
文档/工具等
产品基线库
更改库
初始版本产品
需求/设计/使用
建立产品基线
确认基线
1.CCB: 授权
2.开发组：
实现更改
3.测试组：
确认更改
4.CCB:
批准更改
5.1 产品修改基线
初始版本流程
修改版本流程
0.更改请求单

## Slide 23
更改库，则要存放确认后的更改，包括：
  每个模块的修改层次；
  所使用的汇编器、编译器、连接器、装载程序、以及可执行程序和测试；
  测试用例和修改层次；
  测试数据；
  所使用的文件；
  组成系统的软件、硬件、外围设备，以及硬件的更改层次；
  操作和使用过程；
  如果有非单独的测试，还要给出执行的(批命令)流程。

## Slide 24: CCB的作用
CCB决定能否进行修改，因为更改可能会：
  1）带来新的错误，
  2）影响已发布或销售的产品，
  3）增加成本，
  4）影响项目的进度等。
因此CCB必须站在整个组织或项目的立场上，而不是某个程序员或用户个人的立场上考虑和决定是否采纳“更改请求单”的修改建议。

## Slide 25: 19.2.4 配置管理中的角色
与配置管理系统相关的人员必须各负其责：
  项目经理的目标是保证产品在特定时间段内被开发出来。
  配置经理的目的是负责代码和文档的创立、更改、测试的规程和政策能够被落实。
    为此，配置经理必须引入正式更改请求(ORC--Official Requests for Changes)体制，通过CCB对更改请求进行正式评审后，决定是否批准对软件的修改。
    配置经理建立和取消(参与修改的)工程师的工作任务表。
    同时，配置经理收集和统计软件部件的信息，通过信息反映软件部件是否有问题。

## Slide 26: 19.2.4 配置管理中的角色
CCB：
  CCB是一个小组，承担者是否决定修改的责任。
软件工程师的目标是有效地创立产品
  工程师们相互之间尽可能不直接交流代码和文档的信息，最好通过配置管理系统有效地进行。
  使用工具帮助建造一致的软件产品，并交流和协调相互之间要求的和完成的任务。
  工作中发生的更改也要经过配置管理系统合并和解决相互的矛盾。
  每个工程师必须有自己的工作区域，以便建立、更改、测试和集成代码。同时，在确定的时间点，将代码纳入基线(baseline)管理，便于后期的使用。

## Slide 27: 19.2.4 配置管理中的角色
测试人员的目标是确信所有的产品被测试并认为满意。
  包括测试软件产品修改后的特定版本，记录测试情况和结果。
  结果报告中记录的任何错误都要能追溯到开发工程师，并通过回归测试固定其错误。
SQA经理的目标是保证产品的高质量。
  因此要协调和批准与配置管理相关的质量规程和政策
    例如，必须测试和定位每个软虫，且保证产品的每个变体都被测试。同时要跟踪客户的抱怨和意见。
客户：
  不同的客户会使用产品的不同版本或变体。客户要依据服务流程提交更改建议单，指出软件的缺陷和对产品修改的意见。
完成上述目标、角色和任务，最好采用配置管理系统

## Slide 28: 19.3 配置管理系统
19.3.1 配置管理系统功能
19.3.2 配置管理工具的发展

## Slide 29: 19.3.1 配置管理系统功能
实现配置管理内容的基本方法是建立一个管理体系或系统。
通过这个系统让每一个参与软件开发生产的人或部件的行为被有序地管理。
配置管理系统可以作为开发环境的一部分或独立的环境支持软件的开发生产。

## Slide 30: SCM系统的功能区
建造(building)
快照
优化
分析修改的影响
产品重新生成
系统模型
接口
关系
选择
一致性
软件结构区
配置管理队伍区
历史
跟踪
日志
配置审计区
统计
状态
报告
配置记录区
访问控制
更改请求
缺陷追踪
变更传播
分区
版本
配置
版本配置
基线
项目环境
仓库
部件类型
控制区
部件区
配置管理过程区
生命周期支持
任务管理
交流
文档编制
工作空间
冲突解决
产品家族系列
软件建造过程区
——SEI

## Slide 31
部件区：
  SCM系统要支持用户记录部件版本、差异、及其差异的原因
结构区：
  SCM系统要支持用户者表达和使用软件系统的体系结构，并能以接口等形式，标识出所有部件(包括版本和配置)的相互关系。
构建区：
  SCM系统要支持用户方便地从正确版本的源代码高效地建造出可执行程序，能够重新生成软件系统的旧版本。

## Slide 32
审计区：
  SCM系统要支持能返回先前的点，判断出执行了那些变更，谁执行的变更，以及为何执行这些变更。
记录区：
  SCM系统要支持收集软件系统和开发过程的统计数据；方便地生成产品和开发过程的报告。
控制区：
  支持对系统部件的访问，避免未授权的修改或相互冲突的修改；在线支持更改请求单和问题报告

## Slide 33
过程区：
  支持产品的整个生命周期和企业的组织策略；
  表示任务的完成情况---何时和如何完成；
  让人和相关的事件能关联起来进行交流；
  支持产品的文档管理。
队伍区：
  人员或和小组都要具有自己的空间；
  避免合并修改时所引起的冲突；
  能支持建立和维护产品家族。

## Slide 34: 19.3.2 配置管理工具的发展
 | 1970~1980年代 | 1970~1990年代 | 1990~2000年代 | 2000年~
系统形式(system) | 自产 | 专用 | 商业软件 | 开源系统
目的(for) | 关键软件 | 大规模软件 | 任何软件 | 敏捷 (快速修改)
做法(by) | 版本编号/建造 (building) | 工作空间 控制 | 过程模型 | 过程/空间
合作(with) | 没有合作 | 本地开发队伍 | 任何人、任何地域 | 
使用平台(on) | 大型机 | Unix | 任何机器 | 移动开发环境
软件配置管理工具主要出现在1970年代之后
  计算机资源少、CPU速度慢、编译和开发环境集成度低，程序员们每次编译和创立可执行文件需要划分几十分钟或更长的时间。
随着磁盘空间扩大，CPU速度加快，代码编译和链接时间不再是开发人员关注的重点。开发队伍更关心对共享代码的同时修改。
特别是网络技术发展，不同地域的开发人员能够同步实时交流。工作和开发环境的变化导致了配置管理工具的变化。

## Slide 35: 19.4 对修改的管理
19.4.1 修改请求单
19.4.2 版本修改的状态
19.4.3 修改的类型
19.4.4 修改的跟踪

## Slide 36: 19.4.1 修改请求单
编号： CR-crls
负责小组：ICC 建立日期：2012-09-12 类型：错误
优先权：中等 功能：crls 预计工作量(人时)：20人时
当前状态：发布 修改日期：2012-10-10， 实际工作量：16人时
被修改的文件: /work/cr-app/cris.cpp 1.4
/work/cr-app/cris.h 1.2 1.3
描述：
Crls工作异常。程序在执行过程中偶然停机。
修改历史：
/work/cr-app/cris.h 1.2
其中的变量CR省缺状态被设置为：0。
/work/cr-app/cris.cpp 1.4
………
/work/cr-app/cris.h 1.3
………
修改请求单(CR)起码包括：
    编号、修改状态、负责小组、申请修改的(建立)日期、实际修改日期、预计工作量、实际花费的工作量、对修改情况的描述，以及修改的历史情况等。

## Slide 37: 19.4.2 版本修改的状态
版本修改是状态的不断变迁：
  CCB批准的更改请求单(CR—Change Request)，是CR的初始状态(Initiated)。
  之后是实验状态(Experimental)、实现状态(implemented)、和测试状态(tested)，最后是终结状态(Terminated)，把CR集成到产品中发布出去后，到达发布(Released)状态。
CR
状态
初始
状态
实验
状态
实现
状态
测试
状态
终结
状态
发布
状态
启动
修改文件
(Check in/out)
完成修改
测试
修改
工作
批准
发布
CCB审批基线1
CCB审批基线2
CCB首先要批准修改请求，最后要审批修改的结果是否可以发布。

## Slide 38: 19.4.3 修改的类型
对已有版本的修改是有特定意图的，可以划分为：
  修订、变体、以及合作。
修订(revision)：
  表示对原先版本的直接改动，进一步分为：
    纠错(correction)是对原先错误的寻找和改正；
    调整(adaptation)是对原先版本的梳理和整合，并不意味着原先版本有错；
    增强(enhancement) 是因为原先版本的功能不足，增加新功能，而仍然保留老的功能。
  修订版本的目的是为了替代原先有问题的版本。
  因此要检查和验证修订后的版本对老版本的兼容性。意味着，一旦修订完成，今后就用新版本替代老版本。

## Slide 39: 19.4.3 修改的类型
变体(variant)：
  表示对原版本的修改，但是修改后的新版本并不能取代老版本，而是用于新的软件系统和产品中。
  老版本仍然保留以支持原先的产品使用。
    例如，删除和缩减一些功能。
合作(cooperation)：
  对老版本的修改也可能是为了支持开发成员之间的进一步相互合作。
    多个开发者可以并行地用若干个不同版本工作。每个开发者具有一个工作区(workspace)，存放自己创立和使用的版本。
    合作具体现在——如何把各自工作区的多个具有差异的版本合并为一个版本，以及如何把一个版本放入各自工作区(形成多个版本)

## Slide 40: 19.4.4 修改的跟踪
CR 信息 |  | 引起需求变更 |  | 引起设计变更 |  | 引起代码变化 |  | …
CR编号 | 提出修改的工程阶段 | 需求变更 | 对应需求文档章节 | 引起的设计变更 | 对应设计文档章节 | 引起的代码变更 | 对应代码文件 | 对应系统测试用例
Crls-1 | 编码 | 无 | 无 | 调整 | 3.5节 | 修订 | Xyz1.h | 
Crls-2 | 系统 测试 | 调整 | 调整3.3节 | 纠错 | 3.7节 | 变体 | def.cpp | 
… | 使用中 | 增强 | 3.2节 | 增强 | 3.6节 | 变体 | Abc.cpp | 
通常建立一个修改的可追踪表或矩阵，对于跟踪和总结项目中的修改情况是非常有用的。
例如，编码或测试中的一些修改是需求分析阶段分析不足引起的，那么，通过建立变更追踪表，可以清晰地反映一个请求更改单(CR)所引发的一系列修改，从而保持从需求开始到当前阶段产品的一致性和前后双向的可追踪性。
  如， Crls-2在测试阶段发现需求和设计的问题

## Slide 41: 19.5版本管理
19.51 版本的概念
19.5.2 版本编号
19.5.3 产品的建造过程
19.5.4 具有外购部件的建造

## Slide 42: 19.5.1 版本的概念
版本(version) v表达一个“项i”的进化状态，记为：v =(ps, vs)，ps和vs分别表示产品空间状态和版本空间。
  “项”可以代表处于版本控制下的任何事情，例如，文件和目录、对象、实体关系等。
  版本编号可以针对任意层，从一个软件产品到某个文件的具体文字或代码行。
编号项(versioned item)是处于版本控制下的项。每个版本必须具有唯一的版本号(VID-Version Identifier)。

## Slide 43: 版本差异
版本修改的方式会导致两个版本之间具有差异(Delta)
  对称差异(symmetric delta)表达版本v1和v2都具有各自特性。
  直接差异(directed delta)，
v1∩v2
v1\v2
v2\v1
Δ(v1,v2) =(v1\v2)∪(v2\v1)
a) 对称差异
v1
v2
Δ(v1,v2) = op1,…opm
b)直接差异

## Slide 44: 版本差异-对称差异
对称差异(symmetric delta)表达版本v1和v2都具有各自特性。
  v1和v2有一部分是一样的(表示为v1∩v2)。
  这种差异是v1和v2各自特征所形成的(分别是v1 \ v2 和v2 \ v1，“\”表示集合的差)。这样，版本v1和v2之间的差异为：Δ(v1,v2) =(v1\v2)∪(v2\v1)，“∪”表示两个集合的并。
v1∩v2
v1\v2
v2\v1
Δ(v1,v2) =(v1\v2)∪(v2\v1)
a) 对称差异
v1
v2
Δ(v1,v2) = op1,…opm
b)直接差异

## Slide 45: 版本差异-直接差异
直接差异(directed delta)，
  对版本v1进行一系列(基本)修改操作op1…opm，而产生版本v2。
  v1和v2的差异Δ(v1,v2)是一系列修改操作(op1,…opm)的集合，需要建立修改数据库，记录这些修改操作，并可以由此推断出差异。
v1∩v2
v1\v2
v2\v1
Δ(v1,v2) =(v1\v2)∪(v2\v1)
a) 对称差异
v1
v2
Δ(v1,v2) = op1,…opm
b)直接差异
实际上，有时修改导致的版本的变化会很大。最坏的情况彻底修改，即v1和v2的交集为空。或者，随着不断的修改，相同的地方越来越少。

## Slide 46: 19.5.2 版本编号
对版本进行编号是版本管理的首要工作，其目的是让人和机器能够识别出正确的版本要求。
  外延编号是指V被定义为一系列的枚举数：
    V= {v1, …,vn}
    每个版本具有唯一的数字。用户可以直接从SCM系统中用版本号取出版本，并在修改后给一个新版本号vi+1。
    为保证安全，版本号必须互斥。例如，V1, V1.1, V1.2, V2.1, V2.2,…..。
  内涵编号不采用数字编号，而是采用谓词做编号，即，
    V = { v | c(v) }
    谓词c定义V中的成员必须满足的约束条件。
    例如，依据查询属性进行编号：
      AC3D (language =Java, platform = XP, date = Jan 2011)

## Slide 47: 基于“状态和变迁”的 编号
“基于状态和变迁”进行编号：
  是从版本的状态出发的，区分出“修订”和“变体”(见19.4.3)。
  为了与修改请求单(CR)建立良好的关联关系：
    一个CR可能用一次(或多次或多个组合)修改实现，因此，可以依据CR的实现来描述版本。
“外延和内涵”与“基于状态和变迁”的编号方式是正交的。
  因此，许多版本管理系统中具有“基于状态的外延编号”，例如，采用条件编译，实现定义条件变量表达出编译哪个变体版本。

## Slide 48: 19.5.3 产品的建造过程
多版本导致了建造产品时，要正确选择每个模块的版本，这样才能够从多个模块版本中构造出期望的产品。
假定一个软件foo由a、b、c三个应用程序模块，一个主程序main，以及一个系统库sys组成。
  这样可以分别用产品优先、版本优先、或产品与版本交织三种方式构成如下的软件组织图

## Slide 49: “产品优先”为原则选择每个模块的版本
分别选择了(sys,1)，(main,2)，(a,2)，(b,1)和(c,3)，构造出产品foo。
这意味着，每个模块的版本都选择最适合用户需求的，或选择每个模块最稳定的版本(模块产品)，构造可交付的产品。
  最稳定的版本不一定是最新的版本
sys
main
a
b
c
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
3
a)产品优先
foo
2

## Slide 50: “版本优先”为原则选择每个模块的版本
从而可能产生多个foo产品：
  第一个产品foo由 (sys,1)，(main,2)，(a,2)，(b,1)和(c,3)构成；
  第二个产品foo由 (sys,2)，(main,3)，(a,1)，(b,2)和c的任意版本构成。
  每个产品foo都选最适合于自己的模块的版本，进行构造。
foo
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
sys
main
a
b
c
1
2
b)版本优先

## Slide 51: “交织”情况
以“交织”情况选择每个模块的版本，产生不同的软件产品。
这种情况下，必须更准确地记录和追踪产品是由哪个模块版本构成的。虽然，前两者也需要记录和跟踪。
foo
1
sys
main
a
b
c
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
2
c)相互交织
1
3

## Slide 52: 19.5.4 具有外购部件的建造
许多软件部件是外购的或者采用开源代码。
这种情况下，外购部件的版本升级和修改自然会导致整个项目或产品的修改。
对此，需要将外购代码或部件单独分割出来，形成外部部件线。
/vendor
Vendor发布1
1.0
2.0
/yourchanges
修改
/R2Local
修改
Vendor发布2

## Slide 53: “版本合并是魔鬼！”
将供货商的不同版本区别和隔离开，能够依据提供的版本重新生成项目的版本。
通过跟踪客户化的修改，可以区分本身的修改还是供货商的修改，监守版本合并时的复杂性。
用项目的版本树来反映出供货商和自己开发团队的修改的差异。
将多个修改合并时，软件开发者会感受到“版本合并是魔鬼！”
  因为不知道谁在控制那段代码，哪段代码是自己改的，哪些代码是供货商修改的？

## Slide 54: 部件的动态加载管理
当需要动态方式加载第三方的共享部件时，由于可能其它产品也使用该部件，就必须决定如何安装你所需要的部件版本到已经在运行着同一个部件机器上。
  一种办法是对已有部件进行升级，这就要求你打算升级的部件版本是正确，如果机器能够支持同一个部件的多个版本的话。
最困难的情况是软件中具有需要动态加载的部件，而不是静态库。
  因为动态加载的软件部件只能有一个版本被安装或加载。那么，就必须协调相关方后，才能更换部件。否则，你的系统也只能继续使用原先的第三方部件。
  许多机器上，允许用PATH或CLASSPATH指定环境变量，并由系统对设定的部件加载。

## Slide 55: 19.6 配置管理工作的度量
配置管理的目的是保证系统的完整性，降低系统集成、修改或变更等引起的错误率
配置管理是一个配合开发过程的工程工作
  从项目的组织管理和质量角度都需要对配置管理工作进行测量，以增强量化的配置管理。
  修改情况的度量值也可以用来预测缺陷(参见15.4节)
  测量配置管理工作，例如，消耗的成本、修改情况、消除的错误率等，能够帮助制定新项目的配置管理的计划

## Slide 56: 19.6 配置管理工作的度量
度量配置管理需要针对如下的问题：
  1）已做了多少修改？还有多少修改要做？修改的类型有哪些？
  2）修改的动力学特征是什么？对新的修改期望是什么？，项目中如何响应这些修改？
  3）对于开发人员来讲，修改的分布规律是啥？每个开发者的当前修改状态？一个开发人员实施了多少个修改？
  4）修改过程对完成的项目产生哪些影响？

## Slide 57: 度量元
度量元 | 含义 | 用途
当前状态 | CR产生时间(例如，每周、每月) | 该测量值可以反映项目的状态和动态情况。
累计CR | 按照日期收集完成的和未完成的CR。 | 可以反映出完成修改的动态特征。
新增CR | CR产生的间隔时间 | 反映出产品需求的稳定性
最新修改 | CR的状态 | 反映修改活动完成的动态特征，例如，做了哪些修改？
新增和关闭 | 新的和完成的CR数量。可以按间隔时间测量。 | 反映项目对需求更改的响应时间。
CR的生命长度 | CR生命长度的分布。 | 反映从提交修改到完成修改的分布时间。
以及，配置管理工作中所花费的成本、人力资源、时间等。这样才能够分析对比配置管理工作产生的效果。

## Slide 58: 19.7总结
配置管理工作是工业化生产的基本活动之一。
  软件配置管理是围绕者软件开发、版本发布、及维护工作所面临的对文档、代码等的修改所引发的管理问题。
  由于软件的修改及其容易，造成软件的版本不易得到控制，从而导致软件开发的完整性和正确性出现严重的问题。
配置管理的基本出发点是标识出每个期望被管理的项，控制其修改，并对修改情况进行审计和记录等工作。

## Slide 59: 19.7总结
在工程工作中，需要设立不同的配置管理角色。
  特别是项目级的配置管理员和企业级的配置管理员。
尽可能使用版本管理工具和系统
  通过对配置项的分析，获得具有共性的软件部件和文档。
  在提高软件生产完整性的同时，提高生产的复用率。