## Slide 1: 第16章 质量管理与控制
最终的质量源于开发过程的各个环节的质量。
那么，如何定量地控制软件开发过程的质量？

## Slide 2: 目录
16.1 软件质量的来源
16.2 软件质量的过程分解
16.3 质量保证体系
16.4 独立的质量管理
16.5 质量统计技术
16.6 质量控制
16.7 总结

## Slide 3: 16.1 软件质量的来源
软件系统质量来源于两个方面：
  一个是系统运行时表现出的性能等的不足，
  另一个是开发过程带来的缺陷或隐藏的错误。
第一把软件看作是一个运行的系统，影响因素是：
  软件所采用的体系结构、软件处理业务的模式、软件的使用和管理方法、以及软件使用环境。
  可以依照这种质量要求，分解出常用的软件质量属性，设计出好的体系结构(参见第10和11章）
第二个是软件开发过程中遗留到软件中的缺陷。
  软件设计不足、开发过程遗留缺陷、以及维护和使用不当等所造成的。这需要管理好开发过程的质量。

## Slide 4
原因 软件系统质量要求属性 |  |  | 软件系统质量的原因 |  |  | 
一级 属性 | 二级属性 | 含义 | 体系结构设计不足 | 开发过程遗留缺陷 | 维护不足 | 使用不当
可用性 | 可访问性 | 可访问的能力 |  |  |  | 
 | 可管理性 | 易于管理（如数据易被管理） |  |  |  | 
 | 可理解性 | 易理解的程度(如功能、协议、交互等) |  |  |  | 
 | 通用性 | 潜在的使用范围 |  |  |  | 
 | 可操作性 | 程序容易使用 |  |  |  | 
 | 简单性 | 软件容易理解 |  |  |  | 
可移植性 | 可移动性 | 在不同的软硬件平台下能使用的能力 |  |  |  | 
 | 互操作性 | 不同节点之间可使用的能力 |  |  |  | 
 | 硬件依赖性 | 软件对硬件平台的依赖程度 |  |  |  | 
 | 软件依赖性 | 程序依赖非标准语言、操作系统和其它环境的约束的程度 |  |  |  | 

## Slide 5
原因 软件系统质量要求属性 |  |  | 软件系统质量的原因 |  |  | 
一级属性 | 二级属性 | 含义 | 体系结构设计不足 | 开发过程遗留缺陷 | 维护 不足 | 使用 不当
性能 | 准确性 | 计算和控制的精度 |  |  |  | 
 | 内存印记 | 内存使用量 |  |  |  | 
 | 响应性 | 对输入的相应时间 |  |  |  | 
 | 可剪裁性 | 系统随着规模的上升，支持修改的能力 |  |  |  | 
 | 可调度性 | 操作调度的能力 |  |  |  | 
 | 时间线 | 在准确的时间上执行任务的能力 |  |  |  | 
 | CPU利用率 | CPU执行时间的百分比 |  |  |  | 
 | 延迟 | 输入与输出之间的时间 |  |  |  | 
 | 事务吞吐量 | 每单位时间内处理事务的数量 |  |  |  | 
 | 并发 | 并发执行操作的能力 |  |  |  | 
 | 效率 | 程序执行其功能所要求的计算资源量和代码量 |  |  |  | 

## Slide 6: 16.2软件质量的过程分解
16.2.1 过程质量分解
16.2.2 基于V模型的过程质量分解
16.2.3 过程的标准化

## Slide 7: 16.2.1 过程质量分解
依据ISO9126(见本书第4章)模型，我们可以把软件产品质量映射到：
  软件的体系结构，反映出的内部和外部质量要求
  软件开发过程，把质量映射到软件开发过程中。

## Slide 8
过程定义
内部
质量
属性
外部
质量
属性
使用中的质量
属性
依赖于
影响
依赖于
影响
使用
周境
内部测量
外部测量
使用中质量的测量
软件系统和产品
软件系统的使用
过程
质量
依赖于
影响
过程质量分解
各方的需求定义过程
需求分析过程
体系结构设计过程
代码实现过程
集成过程
验证过程
移交过程
确认过程
运行过程
维护过程
退役过程
软件产品质量的需求
使用中的质量
质量
确认
各阶段的质量评审/审核
中间产品
质量要求
过程活动
质量要求
图16-1过程质量分解
图4-2

## Slide 9: 软件开发过程的质量要求
系统质量要求 工程过程质量要求 |  |  | 使用 环境 | 使用 方法 | 业务 模式 | 体系 结构
阶段 | 质量属性 | 质量属性解释 |  |  |  | 
设计与实现的质量 | 可审计 | 与标准符合程度的可检查程度 |  |  |  | 
 | 完整性 | 对所要求功能全部实现的程度 |  |  |  | 
 | 紧凑性 | 程序代码的紧凑程度 |  |  |  | 
 | 正确性 | 软件满足其规格说明和客户任务目标的程度 |  |  |  | 
 | 可测试性 | 为保证软件达到要求，所付出的测试工作量的强度 |  |  |  | 
 | 可跟踪性 | 从设计或实际代码部件向前追溯到需求的能力 |  |  |  | 
 | 一致性 | 设计中的一致程度 |  |  |  | 
 | 可分析性 | 能够对特定特性的分析程度 |  |  |  | 
 | 模块化 | 程序部件之间的功能独立性 |  |  |  | 
 | 可复用性 | 程序(或部分程序)被复用的程度 |  |  |  | 

## Slide 10: 软件开发过程的质量要求
系统质量要求 工程过程质量要求 |  |  | 使用 环境 | 使用 方法 | 业务 模式 | 体系 结构
阶段 | 质量属性 | 质量属性解释 |  |  |  | 
集成阶段的质量 | 数据一致性 | 系统中没有矛盾的数据。在整个项目中对数据的设计和文档编写是一致的。 |  |  |  | 
 | 版本一致性 | 在配置中，避免版本匹配错误的能力。 |  |  |  | 
 | 适应性 | 系统适应新的需求或环境的能力。 |  |  |  | 
 | 组合能力 | 与系统其它部分的集成能力 |  |  |  | 
 | 互操作性 | 与其它系统一起工作的能力 |  |  |  | 
 | 开放性 | 可供第三方开发和集成新功能的能力 |  |  |  | 
 | 异构性 | 集成异构元素(软件和硬件)的能力。 |  |  |  | 
 | 可集成性 | 将分离开发的部件组织在一起正确工作的能力 |  |  |  | 

## Slide 11: 软件开发过程的质量要求
系统质量要求 工程过程质量要求 |  |  | 使用 环境 | 使用 方法 | 业务 模式 | 体系 结构
阶段 | 质量属性 | 质量属性解释 |  |  |  | 
部署阶段的质量 | 可配置性 | 在部署期间，对产品配置的能力 |  |  |  | 
 | 分布性 | 产品各部分可分布部署的程度 |  |  |  | 
 | 建立的容易程度 | 构造系统的容易程度。常用劳动时间计算 |  |  |  | 
 | 可使用性 | 系统功能正确私用的可能性 |  |  |  | 
 | 完整性 | 授权用户访问和控制软件和数据的程度 |  |  |  | 
 | 可维护性 | 找到错误，并修复错误的工作量 |  |  |  | 
 | 可靠性 | 系统适应运行的能力。 |  |  |  | 
 | 安全性 | 避免发生灾难后果的能力。 |  |  |  | 
 | 密安性 | 控制和保护程序和数据的机制的可用程度 |  |  |  | 

## Slide 12: 软件开发过程的质量要求
系统质量要求 工程过程质量要求 |  |  | 使用 环境 | 使用 方法 | 业务 模式 | 体系 结构
阶段 | 质量属性 | 质量属性解释 |  |  |  | 
运行维护的质量 | 灵活性 | 修改操作程序所需的工作量，或，系统易于修改的程度 |  |  |  | 
 | 可进化性 | 系统不断更改的能力 |  |  |  | 
 | 可扩展性 | 增加新功能的能力 |  |  |  | 
 | 可修改性 | 系统被扩充或增加功能的能力 |  |  |  | 
 | 可升级性 | 系统升级的能力 |  |  |  | 
商业质量 | 费用 | 项目的费用 |  |  |  | 
 | 项目的生命时间 | 系统的或产品的生命周期长短，决定了可维护性、可移植性、可靠性等的要求。 |  |  |  | 
 | 进入市场的时间 | 从产品研发到进入市场的时间。 |  |  |  | 
 | 支付能力 | 部件是否可支付。 |  |  |  | 
 | 开发时间 | 开发产品或部件的时间。 |  |  |  | 

## Slide 13: 16.2.2 基于V模型的过程质量分解
用户质量
要求
使用
质量
外部质量
需求
内部质量
需求
外部
质量
内部
质量
确定
确定
使用和反馈
确认
验证
指示
指示
真实世界
的要求
外部
度量元
用户需求分析
运行
系统需求分析
外部
度量元
系统设计
软件
属性
内部
度量元
系统集成与测试
系统
行为
系统开发
人们建立的质量模型不一定反应真实的情况，必须考虑到这种偏差，并在实践中验证。例如：
  真实世界的质量要求 ----- 估计的用户质量要求：
  真实的外部质量 ------- 估计的外部质量：

## Slide 14: 16.2.3 过程的标准化
基于过程质量的分解和管理模型有其合理之处
  把最终产品质量准确地分配到各个阶段的活动中，如果各个活动的工作都完全正确的话，那么，最终产品的质量可以得到确切的保证。
  因此，人们提出了所谓的软件开发过程标准，例如，美国军方的DoD-2167等(参见本书的第四部分)，要求软件开发商按标准的开发过程进行软件开发。

## Slide 15: 16.2.3 过程的标准化
其实并不尽然，主要的原因是：
  我们无法准确得估计、分解和测量各个阶段的质量指标，也没法建立出完美的质量方程式
    该方程式能够准确地表达各阶段的质量与最终产品质量之间的函数关系。
  Voas批评企图用标准化的软件开发过程解决软件质量的思想就像“干净的水管可以产生干净的水一样”的可笑，如果水源被污染(软件需求错误)，再干净的水管也没用。

## Slide 16: 过程质量观点
Schneidewind和Fenton讨论了标准过程是否能够足够好地改进软件质量。
  Schneidewind的观点是，首先必须有标准过程，即使是不完美的。
  Fenton认为良好的标准过程可以改进产品的质量，不好的过程标准则不能改进产品质量。

## Slide 17: 基于质量统计的过程
Humphrey于1988年陈述了软件过程对产品质量的决定关系，认为有效的过程管理是获得高质量产品的关键因素。
  但这种关系不是绝对的，即，良好的质量过程不能自动地保证好的产品质量。
  Rae等强调标准化开发过程的重要性，并认为把软件开发归结为理性的和良好定义的一系列任务，质量保证过程的可以被管理和控制。
Humphrey意识到软件各工程阶段的与最终产品质量在统计学意义上具有明显的关系，并由此提出和建立了CMM/CMMI模型(参见第20章)。

## Slide 18: 16.3 质量保证体系
16.3.1质量审查的计划性
16.3.2 建立和运用SQA制度
16.3.3 软件工厂中的SQA

## Slide 19: 评审
从评审的角度看，软件开发过程要有一系列的评审活动，也就是说，每个阶段的活动结束后，都需要对这个阶段的工作成果(称为中间产品)进行评价。
  每个评价活动被称为Fagan审查
    Michael Fagan 首先提出了对各项活动进行正式的评审
  Fagan总结了IBM的项目经验，给出了有评审和没有评审项目所花费的人力资源统计曲线，俗称为“指甲”曲线。

## Slide 20: “指甲”曲线

## Slide 21: 审查(评审)工作的重要性
需求
缺陷产生时间
设计
编码
文档
测试
维护
需求
设计
编码
文档
测试
维护
缺陷发现时间
混乱时段

## Slide 22: 审查(评审)工作的重要性
需求
缺陷产生时间
设计
编码
文档
测试
维护
需求
设计
编码
文档
测试
维护
缺陷发现时间
审查
基线
需求
评审
设计
评审
文档
评审
编码
评审
测试
评审
消除“混乱”的方法：保证每个阶段的工作质量达标！

## Slide 23: 审查(评审)工作的重要性
1）在交付后，发现和清理软件问题的成本是需求和设计阶段的100倍。
2）软件项目40%~50%的工作量花费在返工上。
3）约80%的可避免的返工，是20%的缺陷引起的。
4）约80%的缺陷源于20%的模块，约50%的模块基本是没有错误的。
5）软件约90%的宕机，是由10%的缺陷引起的。
6）同行评审可以抓住60%的缺陷。
7）针对运行场景的评审，可以抓住的错误比无目的的评审多30%。
8）训练有素的员工可以减少75%的缺陷。
9）所有条件一样的情况下，开发高可信赖的软件的成本与低可信赖软件成本对比，每条指令要多花费50%。
  如果包含运行和维护费用，投资成本会更高。
10）约40%~50%的用户程序里有琐碎的缺陷。
  --- Barry Boehm and Victor R. Basili Software Defect Reduction Top 10 List. Computer Volume: 34 , Issue: 1 January 2001

## Slide 24: 有计划地做质量评审
要解决由于前期中间产品的质量审查不够所造成问题，最好的办法是：
  在项目开始就制定《软件质量管理计划》，
  并依据《质量管理计划》对开发过程中的中间产品进行有效的审查。
项目《质量管理计划》要与《软件开发计划》的里程碑或基线协调一致。
  每次评审或审查的活动需要经历：评审策划，评审人员培训，准备、执行评审、返工、和问题追踪等几个活动，并将评审的结果记录在案，便于对问题进行回溯或倒查。

## Slide 25: 16.3.2 建立和运用SQA制度
谁来制定项目的《软件质量管理计划》？谁来组织中间产品质量的评审？谁又来保证软件开发人员严格执行了开发流程活动？
一种办法是由项目经理管理和实施，这样存在很大的风险：
  1）项目经理主要责任是抓项目进度、人力安排等，必然会为进度而忽略质量或开发活动的规范化；
  2）项目经理和项目组成员不会把自己的缺陷呈现给组织的高层管理者、用户或同行。
因此，自然会隐藏或掩盖开发过程中的问题或缺陷。

## Slide 26: SQA制度
对此，需要建立独立的软件质量保证(Software Quality Assurance)队伍，简称为SQA、QA或QC(Quality Control)。
  SQA是开发团队或企业建立的针对每个软件项目进行质量检查的体系。
  SQA要独立于开发人员。
  特别小的开发团队，SQA可以是兼职的，或采用相互检查和评审。
    敏捷方法中的“成对检查(pair checking)”就是在开发人员较少的情况下对质量体系的一种简化。

## Slide 27
SQA 队伍具有两个任务：
  1）组织或协调评审小组对中间的产品进行审查
    目的是对具体产品的评价，
  2）组织审查开发小组是否按计划的流程或活动在进行
    对开发流程的评价。
在SQA在检查和评审过程中，最主要的是要采集或收集质量数据。
  不要急于给出 “通过”或“不通过”的结论：。

## Slide 28: “一次做对”，你能做到吗？
软件理论工作者常常会认为：
  软件应当一次作对，并且也要求开发者一次作对。
  因为，如果每个阶段的工作错误均为零，最终的软件产品和系统就是没有错误的。
而软件工程工作者则认为：
  软件开发中的每个阶段必然会产生错误，只要能够控制住每个阶段的错误率，就能在后续各个阶段评审或测试活动中消灭这些错误，从而使得交付软件缺陷率降到最低程度，即，缺陷趋于“零”。

## Slide 29: 16.3.3 软件工厂中的SQA
1969年，日本的日立公司提出软件生产工厂。
  其目的是让软件开发能够向传统的工厂式的工业化生产一样，从而降低生产成本，增加产品的复用，将日本风格的制造业的质量管理体系引入到软件生产中。
  日立公司的Yasuda等总结了如图16-4的软件工厂体系。

## Slide 30: 软件工厂模型
项目B
项目管理中心(项目办公室：测量和分析项目绩效)
进度监控部门(项目计划、跟踪与监督)
项目A
项目估计、
订单
需求
定义
设计
测试
产品
审查
发货
质量保证部门(SQA)：检查产品质量和过程执行的一致性
管理层
编码
开发库与配置管理小组（管理需求的变更，提高复用率）
需求(变更)管理

## Slide 31: 16.4 独立的质量管理
16.4.1 IV&V机制
16.4.2 再问软件质量和可信法律证据？

## Slide 32: 16.4.1 IV&V机制
独立的验证与确认(Independent Verification and Validation)机制，简称为IV&V是由独立于软件开发方和软件客户方的第三方机构实施的质量管理措施。
IV&V与SQA具有一定的差异。
  DeMillo在研究了多个DoD合同后，提出必须区分SQA 和 IV&V的角色和工作。

## Slide 33
活动 | 6个承包商的活动 |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SQA活动 |  |  |  |  |  | 
评审需求和设计规格说明书 | X | X |  |  | X | X
评审测试几乎和规程 | X | X |  | X |  | 
评审所有的提交物 |  | X | X |  |  | 
参加设计评审 | X |  | X |  |  | 
参加代码评审 | X |  | X |  | X | 
目击验收测试 | X | X | X | X | X | X
执行最终的配置审计 |  | X | X |  | X | X
IV&V 活动 |  |  |  |  |  | 
独立的需求和设计分析 |  | X |  | X |  | X
算法研究 |  | X |  | X |  | X
参与代码审查 |  | X |  |  |  | 
独立代码分析 |  | X |  | X |  | 
目击验收测试 |  | X |  |  |  | 
批准测试计划和规程 |  |  |  |  |  | X
独立测试 |  |  | X |  |  | 

## Slide 34
美国的国防项目经常要求建立“独立验证和确认(IV&V)”机构承担相应的质量管理和监督工作。
  例如，军方设立的军代表小组和独立的测试机构，政府采购项目设立的监理机制。
IV&V通常是受客户的委托或项目的性质要求所建立的。
  例如，中国航天工业等建立的软件测评中心。

## Slide 35
由于IV&V小组来源于开发方的外部，费用较高，
应当把其主要工作集中到开发队伍的SQA未考虑的工作。
  对于SQA工作进行抽检，而不是重复SQA的工作。
如果开发商的SQA的工作非常有效，IV&V可以和应当进一步增强SQA的工作力度。

## Slide 36: 16.4.2 再问软件质量和可信法律证据？
我们曾经在第5.5节提出了“软件安全证据何在？”
  当今，软件随着计算机硬件深入到每个行业领域。
  软件质量严重影响到工业产品和工程质量。
  各个领域对产品质量及安全有特定的要求，有些强制性要求甚至是法律上的依据。
那么，这些行业在采用了计算机软件(嵌入其产品中)建造新的产品的质量和安全法律依据在哪里呢？

## Slide 37
如果没有任何的开发过程规范，
  软件开发可能处于混乱的状态，发生事故后，向前追溯干系人的责任或技术问题是不现实的。
在开发过程中，必要的评审、审计和追溯，包括从采购过程、开发过程、运维、到支持过程，为软件的质量和可信赖性提供了可信的法律证据。

## Slide 38
如果每个软件项目都具有事先规定的开发过程，一旦软件缺陷导致故障，那么，
  国家的司法部门和技术鉴定部门(如中国的国家生产安全和技术监督部门)才能够对软件系统的采购、开发、支持过程和活动进行有效的前向追溯、审计和责任倒查，从而回答民众和管理层面所关心的问题，也可以让技术人员和管理人员吸取教训。

## Slide 39: 软件开发过程是法律和技术两方面的要求
总之，基于“法律和技术”的需要，每个行业都需要针对软件的开发过程制定相应的开发规范。
  特别是针对于“安全关键”的系统，建立专业的IV&V机构，并研究国际、国家和行业所要求的安全标准，评估当前技术和软件开发过程对软件质量的保证程度，才能够提高软件项目和产品的可信任程度。
  本书的第四部分进一步讨论“安全和任务关键”行业的软件工程化问题。
    例如，航天、航空、国防、铁路、医疗、核电站等

## Slide 40: 16.5 质量统计技术
16.5.1质量成本
16.5.2 缺陷来源和传播
16.5.3 质量统计方法

## Slide 41: 16.5.1质量成本
质量成本(CoQ--Cost of Quality)是Juran于1951年引入的概念，用来度量工业生产过程引起的费用，以此定量地计算质量的投资与收益情况。
质量成本来源于两个方面：符合性成本CostC、不符合性成本CostN。
  CoSQ = CostC+ CostN ----------------- (16-1)
从质量管理的角度看，质量成本分为：
  质量预防、质量评价，以及处理故障所花费的成本。
    而处理故障成本进一步分为产品发布之前的内部成本和交付给客户后的外部成本。
这样，总的质量成本包括：
  CoSQ = 预防成本 + 评价成本 + 内部(处理)故障成本 + 外部(处理)故障成本

## Slide 42
  CoSQ =符合性成本+不符合性成本
  CoSQ = 预防成本 + 评价成本 + 内部(故障)成本 + 外部(故障)成本
主动的质量管理花费的成本
被动处理质量问题所花费的成本

## Slide 43: 质量成本模型
全面质量管理(TQM的目的是寻找到质量和成本的最优点。
CoSQ = CostC+ CostN

## Slide 44: 增加缺陷预防，改变成本
CostN
总质量成本曲线
CostC (缺陷预防和测试成本)
成本
0%
质量符合程度
100%
零陷数
CostC (最大值)
理想质量/成本区间
增加符合性成本(缺陷预防)后的理想质量成本

## Slide 45: 16.5.2 缺陷来源和传播
对于软件开发过程而言，缺陷发现和消除是指：
  1) 开发人员发现“误解(mistake)”，并消除之；
  2）测试人员发现“软虫(Bug)”，并消除之；
  3) 客户发现“缺陷(defect)”，支持人员评估之灾害，开发人员消除之，测试人员重新测试。
质量保证活动的目的是尽可能发现和移除这些缺陷，否则，缺陷就会传播到下一阶段。
参见图15-5

## Slide 46: 缺陷引入与消除：区分各阶段的缺陷类型
工程阶段 |  | 启发 | 策划与设计 |  | 实现 | 测试和验收 |  | 正式使用
目标 缺陷变化 |  | 客户需求(VoC) | 业务目标(RD)-系统需求 | 技术解决方案(TS)-设计 | 编码和单元测试(VER) | 集成测试(PI) | 试运行测试(VAL) | 客户使用(Ops)
引入缺陷 |  | 11个 | 63个 | 52个 | 124个 | 14个 | 2个 | 
移除缺陷情况 | 管理评审 |  | 7个VoC |  |  |  |  | 
 | 同行评审 |  |  | 2个VoC 49个RD | 0个VoC 7个RD 48个TS |  |  | 
 | 测试 |  |  |  |  | 1个VoC 1+7个RD 5+48个TS 92个VER | 1个VoC 7个RD 4个TS 22个VER 13个PI | 
 | 使用中发现 |  |  |  |  |  |  | 0个VoC 0个RD 0个TS 10个VER 2个VAL
表16-4

## Slide 47: 16.5.2 缺陷来源和传播
由于，在不同的阶段发现和消除前期遗留下来的各种不同类型缺陷的成本不同.
  例如，在测试阶段，发现和消除一个“需求缺陷”，就会比需求评审阶段消除这个缺陷，花费成倍的代价！
  后期，遗留的缺陷类型越接近与前期活动类型，消除错误的成本就会越高(指数上升)。
就必须定量地控制“各种类型缺陷”的传播。
  例如，需求的缺陷只能“遗漏”到体系结构设计、详细设计。如果遗漏到测试和运行阶段，成倍就会增加。
  同理，编码的缺陷，可以“遗漏”到测试阶段，但尽可能不要遗漏到运行阶段！
  分类、测量和研究缺陷遗漏情况，就有助于降低成本！

## Slide 48: 16.5.3 质量统计方法
假设一个软件开发组织和队伍是稳定的，那么其开发软件的生产率，以及缺陷的产生和消除能力也是稳定的。
这样，可以用历史(项目)数据，推测新项目的缺陷的产生和消除情况。
时间
测量值
的频度
测量值方差
T1
T2
T3
T4
T5
时间
测量值
的频度
测量值方差
T1
T2
T3
T4
T5
仅具有随机偏差的稳定过程
具有固定偏差的过程

## Slide 49: 获得缺陷统计数据
p = (错误的代码行数) / (被抽检的总代码行数)——(16-3)
对于一个团队，假定程序员每编写一行代码出错的可能性为p。按二值分布(一行代码要么是错误的，要么是正确的)，这样就可以对代码进行抽检，例如，每个模块、或每天、或每个程序员元抽检一定的代码行数，例如200行，这样就有：
——(16-4)
——(16-5)

## Slide 50
当n足够大时，“二值分布”趋近于“正态分布”
质量采样值ξi (i=1…n)，计算出平均值：
方差：
——(16-6)
——(16-7)

## Slide 51
那么上线UCL和下线LCL，p + nσ和p – nσ，表达为质量控制的精度(n表示有几个σ)。
(DPMO—Defect Density *1 Million)每百万产品中出现缺陷个数

## Slide 52: DPMO解释软件系统可靠性
用DPMO解释软件系统的MTBF(平均无故障时间)、MTTF(平均失效间隔时间)和可用性(参见第4和第5章)，要比借用硬件系统的概念更可信任。
  如果软件质量满意度能够得到6σ的话，就意味着，一个团队发布出1百万行代码的系统，只能有小于3.4个的代码行有错误。
  假设一个系统具有10万行的代码，那么该系统中存在缺陷数量只有0.3个。因此，软件系统出现故障的可能性仅为1-99.99966%，或者说，软件的可用性(availability)为99.99966%，即达到5个“9”的要求。
问题是，我们如何计算出DPMO？如何控制住DPMO？

## Slide 53: 16.6 质量控制
16.6.1 质量漂移与宽泛现象
16.6.2 质量漂移的控制
16.6.3 质量宽泛的控制
16.6.4 质量控制能力基线及其应用

## Slide 54: 16.6.1 质量漂移与宽泛现象
有了统计质量的概念。例如，缺陷的平均值和方差，就可以解释质量控制中的现象：
  质量漂移---实际质量偏离目标
  质量宽泛---实际质量的均值与目标一致，但方差太大
在质量管理中，需要控制质量偏离目标质量的情况，Siviy等用图16-8解释了软件开发过程中的质量漂移。

## Slide 55: 降低“漂移和宽泛”
  质量漂移
  质量宽泛

## Slide 56: 16.6.2 质量漂移的控制
采用普遍接收三种6-Sigma方法：
  (1)DMAIC(Define, Measure, Analyze, Improve, Control))，即，
    进行“定义测量分析改进控制”
  (2) DFSS(Design for Six Sigma)，即，依照6-Sigma的指标要求设计新产品和过程，
    其顺序为：定义、测量、分析、设计和验证。
  (3) Lean方法。
    a)说明客户期望的价值；b)标识每个产品的价值，以及存在必须解决的挑战；c)让产品连续地通过后续的增值步骤；d)建立步骤之间影响关系，让流程连续；e)完善管理，使得步骤个数，以及服务客户的时间和信息不断下降。

## Slide 57: 16.6.3 质量宽泛的控制
质量总是偏离目标值的，观察：
  点B是完全符合质量目标要求。
  点A超出了质量偏差(+3σ)的要求，该点严重分散了整个系统的质量要求，称之为特殊变异点(Special Variation)。
  点C、D和E属于质量警告点，而其他的点为一般变异点，与质量要求有偏差，但没超出范围。

## Slide 58: 16.6.4 质量控制能力基线及其应用
一个软件开发企业或组织必须了解和掌握每个工作阶段产生缺陷和消除缺陷的能力，称之为能力基线(PCB---Process Capability Baseline)。
  可以假设缺陷服从二值分布，用式（16-3）~（16-5）计算平均的缺陷基线和上下线(UCL和LCL)。
  也可以假定缺陷分布为正态分布，用式（16-6）~（16-7）计算均值、方差，然后用2σ或3σ表达上下线。
  判断软件缺陷的概率分布情况是一个难题，可以引入X-Bar图等判断质量的异常情况。
    工程中，可以简化为用正态分布，取2σ作为上下线，就能较好的识别出异常情况。

## Slide 59: 16.6.4 质量控制能力基线及其应用
一旦我们知道了质量控制能力线，就能：
  知道每个阶段能够消除和遗留到后期阶段的缺陷密度和类型，就能推算出表16-4的值；
  也就可以预测和控制每个阶段应当发现和消除的缺陷个数；
  从而控制住整个项目最终产品的质量(发布时的缺陷个数和类型)。
这就是第20章的CMM/CMMI理论基础---基于统计学的软件过程管理和改进。

## Slide 60: 16.7 总结
软件质量源于生产的过程工程质量。
  将质量要求分解到各个工程活动中，并对各个活动的质量进行控制是提高质量的有效手段。
软件企业或工厂或项目组的SQA制度可以提高整个团队的质量，独立的IV&V可以进一步弥补SQA的不足。
质量控制的有效手段是评审活动，并对评审和测试活动中发现的缺陷情况进行数据统计和分析。
  统计学质量控制的基本方法是控制质量的漂移，以及控制质量的宽泛行为。
建立质量能力控制基线可以更好地掌握质量能力。

## Slide 61: Homework
左表从一个软件开发组中，抽检20个模块后发现的代码错误个数。
请：
1）计算代码错误率和质量区间，
2）如果你是一名SQA，如何控制该开发组的质量？
模块编号 | 抽检的代码行数 | 缺陷数
1 | 200 | 6
2 | 200 | 6
3 | 200 | 6
4 | 200 | 5
5 | 200 | 0
6 | 200 | 0
7 | 200 | 6
8 | 200 | 14
9 | 200 | 4
10 | 200 | 0
11 | 200 | 1
12 | 200 | 8
13 | 200 | 2
14 | 200 | 4
15 | 200 | 7
16 | 200 | 1
17 | 200 | 3
18 | 200 | 1
19 | 200 | 4
20 | 200 | 0