## Slide 1: 第18章--敏捷开发方法
“文档和计划驱动”变为
“快速编程与测试驱动”

## Slide 2: 回顾第3章
项目需求情况 | 瀑布 | 增量 | 渐进 | 螺旋 | 形式化 | 稳定同步 | Build-Fix | 最佳
1）汽车刹车的控制系统； | 可行 | 可行 | 可行 | N | 可行 | N | N | 瀑布+ 形式化
2）学院的一个学生管理系统； | N | 可行 | 可行 |  | N | N | N | 多次迭代
3）一个航班订票系统； | N | 可行 | 可行 | 可行 | N | N | N | 多次迭代（以及市场风险）
4）一个程序设计课的项目，要求在两个小时内完成； | N | N | N | N | N | N | 可行 | Build-Fix (时间)
5）开发一个类似于Excel的制表软件，并打算到市场上销售。 | N | 可行 | 可行 | 可行 | N | 可行 | N | 稳定同步（同时观察市场风险）
“计划+文档”驱动的开发过程,
不适应当今的快速节奏！

## Slide 3: 目录
18.1 敏捷方法起因
18.2 敏捷方法
18.3 开发过程的选取---水晶格家族
18.4 RUP过程
18.5 开发方法的比较
18.6 总结

## Slide 4: 敏捷方法起因
互联网改变一切，也改变了信息类系统的开发节奏！
“传统的软件开发方法是否适合信息系统的开发？”
  Truex等于2000年
为啥就要先写需求和设计文档？
  写文档太耽误时间，
  文档无法表达清楚思想，还不如我们在黑板上讨论的草稿
  传统的“文档驱动”似乎不合适信息系统快速开发的要求！！！
看来：
  信息系统的开发可以分为有条理的(methodical)过程和无条理的(immethodical)开发过程
  看上去，无条理的开发方法也能做出像样的软件！

## Slide 5: 信息系统开发过程的两种观点
过程特征 | 有条理的开发 | 无条理的开发
是否被管理 | 开发过程是被管理的、可控制的过程。 提出想法，逻辑分解，归纳。 | 过程是随机的、偶然的、由偶然因素驱动的过程。 提出想法，整体论(holism)，创造性。
活动顺序 | 开发过程是线性的、顺序的过程。 提出想法，按时序建立因果链。 | 开发过程是并行的、相互覆盖的和具有间隙的过程。 提出想法，分裂，并行，无链接关系。
可重复性 | 可复制的、普遍的过程。 提出想法，泛化，一致，形式化。 | 完全是独特的和个别的。 提出想法，选择，更改，特事特办。
目标是否明确 | 理性的、确定的、目标驱动的过程。 提出想法，目标预先可确定，过程预先可确定，强调人员合作。 | 谈判、妥协和多变的过程。 提出想法，冲突，社会构成主义，人员独立。

## Slide 6: 敏捷软件开发宣言
1）尽快和连续地提交有价值的软件，使客户高度满意
2）即使在开发的后期，也欢迎需求变更。
  主动应对“变化”，提升客户的竞争优势。
3）频繁地交付工作软件(2周~2月)
4）业务人员和开发人员紧密地日日交流
5）项目建设围绕有激情的、可靠的人。
  给他们需要的环境和支持，信任他们能把工作做好。
6）开发队伍内，最高效和有效方法传递信息方法是面对面交谈。

## Slide 7: 敏捷软件开发宣言
7）能工作的软件是测量进度的主要指标
8）敏捷过程推动可持续的开发。
    赞助商、开发者和用户要能够长期维护不变的步伐
9）不断关注技术优越和良好设计，夯实敏捷性。
10）简单性----是工作的基础
    最大程度了解未完成的工作量
11）最好的体系结构、需求和设计来源于自我组织的队伍
12）队伍要定期地考虑如何更加有效，并照此调整其行为。

## Slide 8: 18.2 敏捷方法
18.2.1 XP方法
18.2.2 SCRUM方法
18.2.3 特征驱动的开发
18.2.4 动力系统开发方法
18.2.5 自适应软件开发

## Slide 9: 18.2.1 XP方法
极端编程(XP- eXtreme Programming)是从传统的瀑布模型演变过来的，强调以编程为中心软件开发模式。
将瀑布模型的“分析、设计、实现和测试”阶段反复多次迭代，形成极端突出编程阶段的生命周期模型。
XP强调的是增量式需求、编程、以及不断地小版本发布的开发过程。
生命周期由6个阶段组成探索、策划、迭代发布、产品化、维护和消亡。

## Slide 10
XP方法的过程
迭代得更快些，对比IID(参见3.4节)的迭代间隔更短----极端化！
探索阶段
成对编程
策划阶段
迭代到发布阶段
产品化
阶段
维护
阶段
结束
阶段
频繁的
更改
故事
下次迭代的故事
优先权
工作量估计
分析
设计
策划测试
测试
测试
代码收集库
连续
集成
反馈
连续评审
小版本发布
版本更改发布
最后发布
用户
批准

## Slide 11: 18.2.2 SCRUM方法
1986年，竹内弘高和野中郁次郎(Takeuchi 和 Nonaka)首先提出“Scrum”的观点，以应对日本商业软件所面临的快速、适应、自组织的产品开发过程。
“Scrum”含义是橄榄球比赛中的“混战和争球”。
  这种混战需在“Scrum Master（教练）”的带领下，确保团队合理的运作，并移除实施中的障碍；
  产品负责人(Product Owner)确定产品的方向和远景，定义产品发布的内容、优先级及交付时间，为产品投资回报率负责；
  开发团队(Team)一般是一个跨职能的5~9人小团队，团队成员要拥有所需要的各种技能。

## Slide 12: 团队中的角色----猪与鸡的合作
一天，一头猪和一只鸡在路上散步。鸡对猪说：“嗨，我们合伙开一家餐馆怎么样？”猪回头看了一下鸡说：“好主意，那你准备给餐馆起什么名字呢？”鸡想了想说：“叫‘火腿和鸡蛋’怎么样？”“那可不行”，猪说：“我把自己全搭进去了，而你只是参与而已。”
在团队中，扮演何种角色？

## Slide 13
猪组，是项目的主力，要把自己身上的肉贡献出来。其中，产品负责人代表了客户的意愿。产品负责人要编写用户故事，排出优先级，并放入产品订单。
  Scrum主管促进 Scrum过程，主要工作是去除那些影响团队交付冲刺目标的障碍。
  Scrum主管并非团队的领导（因为团队是自我组织的），而扮演负责屏蔽外界对开发团队的干扰的角色。
  Scrum主管确保Scrum过程被按照初衷使用。开发团队负责交付产品的团队。一个团队通常由5至9名具有多职能的人（设计者，开发者等）组成，承担实际的开发工作。
鸡组的角色并不是实际Scrum过程的一部分，但不能离开他们。
  敏捷方法必须将用户和利益相关者参与到过程中的时间。参与每一个冲刺的评审和计划，并提供反馈意见。
  其中，用户是软件的接收者和使用者，“软件没有被使用，就算被开发出来，又如何？”利益相关者（客户、设计者等）是影响项目成功的人，仅仅直接参与最后的冲刺评审过程。
  经理是为产品开发团体搭建环境的人。

## Slide 14: SCRUM方法的过程
SCRUM方法最适合于5到9人的开发小组。如果人数太多，需要建立多个队伍。
赛前阶段
开发(比赛)阶段
赛后阶段
策划
产品
货单
定期
更改
标准
约定
技术
资源
体系结构
优先权
工作量
估计
高层设计/
体系结构
冲刺
货单
下次
冲刺
目标
无更多需求
冲刺
需求
新产品
增量
系统测试
集成
最终
版本
文档
编写

## Slide 15: 18.2.3 特征驱动的开发
特征驱动开发(FDD—Feature Driven Development)是由Jeff De Luca于1997年为满足15个月工期，50个人月的一个新加坡银行的软件开发项目所提出的方法。
将过程分为5个阶段：
  开发概要模型、
  建立特征的列表、
  依据特征做计划、
  依据特征做设计、以及
  依据特征做建造。

## Slide 16: 特征驱动的开发过程
特征： 领域专家和开发者提出的可实现的需求条款
开发
概要模型
依据特征的设计和建造迭代
(2天~2周)
代码
审查
建立
特征表
集成
单元
测试
编码
设计
审查
设计
主建造
计划

## Slide 17
1）开发概要模型
  由领域专家对系统的范围、使用周境、需求等进行描述。主要使用用例图或功能说明编写出需求。
2）建立特征表
  以“走查”、对象模型和现有的需求文档为基础，建立系统的综合列表。
3）依据特征表做计划
  阶段要建立高层计划，在其中将特征按优先级和依赖关系进行排序，并分派给主程序员。
4）依据特征做设计和建造
  依据特征集合选出特征表，并由类的拥有者形成特征队伍。

## Slide 18: 18.2.4 动力系统开发方法
动力系统开发方法(DSDM----Dynamic Systems Development Methods)诞生于1994年。
  随后，DSDM成为英国快速应用开发(RAD---Rapid Application Development)框架的一员。
DSDM是一个非盈利(not- not-for-profit)和免知识产权的RAD开发框架，由DSDM 协会维护(见www.dsdm.org)。
  其目的是在维护DSDM的同时，提供RAD控制框架。

## Slide 19: 18.2.4 动力系统开发方法
DSDM的基本思想是:
  把传统的“以产品功能数量为主而安排时间和资源的方法”(参见第17.6节)：
    估计规模，计算出资源和进度要求，然后安排出计划!
  改为“以时间和资源为主调整功能数量的方法”:
    时间和（人力和资金）资源，决定先完成哪些功能，再完成哪些功能。

## Slide 20: 动力系统的开发过程
进度优先！
实现
阶段
实现
评审
业务
用户同意和用户指南
培训
用户
可行性
业务研究
功能模
型迭代
同意进度
创立功
能原型
评审原型
标识功
能原型
设计和
建造迭代
建立设计原型
评审设
计原型
同意
进度
标识设计原型
1) 可行性研究阶段，
2) 业务研究阶段，
3) 功能模型迭代阶段,
4) 在设计和建造阶段，
5) 实现阶段
每次迭代允许的时间是事先安排的，要保证能产生出结果。
一个典型时间箱的持续时间从几天到几周不等。

## Slide 21: DSDM由5个阶段组成
可行性研究、业务研究、功能模型迭代、设计和建造迭代、以及实现。
  可行性研究和业务研究两个阶段是顺序的，只做一次。
  后三个阶段在实际工作中是迭代和增量式的。DSDM的迭代作为时间箱(Timebox)。
一个时间箱要持续一段预定义的时间，迭代必须在时间箱内结束。
  每次迭代允许的时间是事先安排的，要保证能产生出结果。
  一个典型时间箱的持续时间从几天到几周不等。（注意：IID的时间箱一般为一个月，参见 P.36~38的案例）

## Slide 22: 18.2.5 自适应软件开发
自适应软件开发(ASD--Adaptive Software Development)是由James A. Highsmith开发的，并于2000年发表。
ASD的原则来源于Highsmith早期对迭代开发方法的研究，最早可追溯到1994年的“RADical software Development” 。
ASD主要集中对复杂的、大系统的开发。
  该方法鼓励采用一个常态原型，按增量式和迭代形式开发。
ASD给出的生命周期具有三个阶段：
  思索(Speculate)、合作(Collaborate)和认识(Learn)。

## Slide 23: 自适应软件开发过程
ASD是一个“面向部件”的开发方法，而不是“面向任务的”。
  ASD更关注于所产生的结果和结果的质量，而不是任务或产生结果的子过程。
其工作主要体现在“并行部件工程”阶段，在此阶段，有多个部件被并行开发。
  之前的“策划”工作是迭代的一部分，其目的是对部件进行定义，让其不断地反映新的信息，特别是部件需求的变化。
“学习循环”的推动力来源于“质量评审”。在“质量评审”中侧重要表现出系统的功能性。
最后阶段是正式的QA(质量保证)和发布。强调了在此阶段要总结学到的经验和教训。
项目
启动
自适应的周期策划
并行部件
工程
质量
评审
最终QA
发布
思索
合作
认识
学习循环

## Slide 24: ASD的特点
特点 | 描 述
任务驱动 | 每个任务要依据整个项目的任务做出判断。随着开发进展，可以对任务进行调整。
基于部件 | 开发活动不是面向任务的，而是集中在开发工作的软件上，例如，随时建造出一部分软件。
迭代 | 大部分的开发工作都是不稳定的，开发工作的效果常常是“重做”，而不是“第一次就作对”。
时间箱 | 复杂软件项目的随意性可以通过固定工作时间期限来降低。 时间箱式的项目管理触动项目的参加者在项目初期做出不可回避的、硬性的折中判断。
便于更改 | 在软件开发中，更改是常见现象。最重要的工作是有能力适用这种变化，而不是控制其变化。建立容纳更改的体系，开发者可以经常评估在建的部件是否可能被更改。
风险驱动 | 高风险项(例如，很少知道的，或如果更改就会引起关键问题的)的开发要尽可能早地开始。

## Slide 25: 18.3开发过程的选取---水晶格家族
人分三种：“破”、“守”、“立”
  1）跟随型的人—“守””，
  2）敢于突破型的---“破”，
  3）愿意标新立异的人—“立”。
    Alistair Cockburn, 2007
将这三种人有机地组合在一起是保证项目成功的关键因素之一。
还要考虑项目的特征(系统的关键特征)
以及，项目(人员的) 规模

## Slide 26
L6
E6
D6
C6
无色
1~6人
L20
E20
D20
C20
黄色
7~20人
L40
E40
D40
C40
橘黄色
20~40人
L80
E80
D80
C80
红色
40~80人
系统关键性
项目规模(人数)
Comfort
(舒适)
Discretionary(酌情)
Essential Money(财产)
Life(生命)
水晶格(Crystal Family)方法并不限制所采用的工具、实践和工作产品。也接受XP、Scrum等方法。
因此，准确地讲，水晶格提供了如何依据项目的规模和关键特征减少中间产品，加快开发的方法。使用较多的是无色水晶和橘黄水晶方法。

## Slide 27
无色水晶格是为适合于1~6人的项目小组所设计，通常适应于项目小组在一个办公室的，交流十分方便的情况，一般用于2~3个月发布一次增量。
橘黄色水晶方法是为中规模的项目而设计的。一般为10~40人，持续1-2年的项目，橘黄水晶方法一般4个月发布一次。也可以扩展到E50的项目。
  如果选取橘黄水晶格，其增量过程可以按中规模的方法进行。

## Slide 28: 一个中规模项目的增量开发方法
图18-7
需求
文档
多次
迭代
过程和稳定性监控
策略标准
标准
角色
局部事务
工具
工作产品
活动
构造、
演示、评审
平行工作和融合审查
下次发布的计划
进度
用户可使用的发布
每1~4
个月

## Slide 29: 18.4 RUP过程
18.4.1 RUP过程的交替与迭代
18.4.2 RUP的项目生命周期
18.4.3 RUP的项目开发过程
18.4.4 RUP的支持过程

## Slide 30: 18.4.1 RUP过程的交替与迭代
RUP(Rational Unified Process)是由Philippe Kruchten, Ivar Jacobosen 和其他工作在Rational 公司的人员一起建立的方法。
  RUP是对面向对象系统的迭代方法，强调用用例(use cases)对系统的需求建模，并形成系统的基础。针对RUP过程所建立的统一建模语言UML能很好地支撑面向对象的分析、设计和开发。
RUP具有把项目的生命周期分为：
  4个阶段，每个阶段都可能涵盖6个开发过程、以及3个支持过程。这与传统瀑布模型中的几个阶段和过程类似。
但是，RUP强调的是迭代过程。
  6个子过程和三个支持过程在项目中轮流交替被使用，每个阶段都可以进行过程迭代。
价值以增量迭代方式，在时间箱中，交叉迭代得以实现。

## Slide 31: RUP项目生命周期和过程两个维度分解
工作流程
初始
细化
构造
转移
业务建模
需求
分析与设计
实现
测试
部署
配置与更改管理
项目管理
环境
支持过程
初始
E #1
E#2
C#1
C#N
T#1
T#2
迭 代
阶段
开发过程

## Slide 32: 18.4.2 RUP的项目生命周期
RUP项目的生命周期分为四个阶段：
  初始(Inception)、
  细化(Elaboration)、
  构造(Construction)、
  交付(Transition)。
这些阶段被分离迭代，每次都产生出软件的一部分可演示的片段。迭代时长从2周到6个月不等。

## Slide 33: RUP的项目生命周期
初始阶段，
  用户、采购方、承包商等都要考虑如何描述生命周期的目标。
    例如，建立项目的范围、边界条件、验收准则等。
    标识出关键的使用案例---推演出系统的功能。推导出可能的系统体系结构，估计整个项目的进度和费用。
细化阶段，
  建立软件体系结构，分析问题领域，思考待建的整个系统。
  定义出项目的计划。详细描述项目的过程、基础结构和开发环境。
  要完成大部分的用例(Use case)和所有的执行者或角色(actor)的标识和描述，以及完成软件体系结构的描述。
  阶段结束时，分析和判断实现的风险，判断对未来的产品看法是否稳定，判断体系结构的稳定性，资源开销和初始计划的是否一致。

## Slide 34: RUP的项目生命周期
构造阶段，
  开发剩余的部件和所有应用特征，并把其集成到产品中，并测试。
  RUP认为Construction阶段是一个生产过程，因此，强调资源的管理，以及费用、进度和质量的控制。
  尽可能能快速地创造出(α、β、或其它形式的发布)版本，同时保证足够的质量。
  在交付阶段之前，就给出一次或多个版本发布

## Slide 35: RUP的项目生命周期
交付阶段
  当产品足够成熟时，就可以将其发布给用户群。
    请求更改系统的频度明显下降，可以判断产品是否成熟
  依据用户的反馈，在后续发布中调整提出的问题，或者完成推迟的特征。
  交付阶段由β测试、先导试验、对用户和系统维护人员培训、产品市场造势、发布、以及销售等组成。
    伴随着β测试和通常的发布，迭代多次是正常。
  同时产生用户文档(用户手册、培训课程材料) 。

## Slide 36: 18.4.3 RUP的项目开发过程
RUP中有6开发过程工作流(Process Workflows)，分别是：
  业务建模(Business Modeling)
  需求(Requirements)
  分析和设计(Analysis & Design)
  实现(Implementation)
  测试(Test)
  部署(Deployment)

## Slide 37: RUP的项目开发过程
业务建模(Business Modeling)：
  描述如何为新的目标组织开发一个构想，并基于这个构想在业务用例模型和业务对象模型中定义组织的过程，角色和责任。
需求(Requirements)：
  其目标是描述系统是什么？
  开发人员和用户要就这一描述达成共识。
  为了达到该目标，要对需要的功能和约束进行提取、组织、文档化。

## Slide 38: RUP的项目开发过程
分析和设计(Analysis & Design)：
  将需求转化成系统的设计，为系统开发一个健壮的结构并调整设计使其与实现环境相匹配，优化其性能。
  设计模型是源代码的抽象，由设计类和一些描述组成
    设计类被组织成具有良好接口的设计包(Package)和设计子系统(Subsystem)
    而描述则体现了类的对象如何协同工作实现用例的功能。
  设计活动以体系结构为中心，体系结构由若干结构视图来表达，结构视图是整个设计的抽象和简化
  体系结构不仅仅是良好设计模型的承载媒介，而且在系统的开发中能提高被创建模型的质量

## Slide 39: RUP的项目开发过程
实现(Implementation)
  实现工作的目的包括以层次化的子系统形式定义代码的组织结构；
  以组件的形式(源文件、二进制文件、可执行文件)实现类和对象；
  将开发出的组件作为单元进行测试，以及
  集成由单个开发者（或小组）所产生的结果，使其成为可执行的系统。

## Slide 40: RUP的项目开发过程
测试(Test)：
  测试是验证对象间的交互作用，验证软件中所有组件的正确集成，检验所有的需求已被正确的实现, 识别并确认缺陷在软件部署之前被提出并处理
    采用面向对象的测试(参见14.4节)方法
  RUP提出了迭代的方法，意味着在整个项目中进行测试，从而尽可能早地发现缺陷，从根本上降低了修改缺陷的成本
  测试分别从可靠性、功能性和系统性能三个方面进行

## Slide 41: RUP的项目开发过程
部署(Deployment)：
  部署工作的目的是生成版本，并将软件分发给最终用户
  部署工作流描述了那些与确保软件产品对最终用户具有可用性相关的活动，包括：
    软件打包、
    生成软件本身以外的产品
    安装软件
    为用户提供帮助。

## Slide 42: RUP的支持过程
RUP中有3个支持工作流(Supporting Workflows)
  配置和变更管理(configuration and change management)：
  项目管理(Project Management)：
  环境(Environment)：

## Slide 43: RUP的支持过程
配置和变更管理
  如何在多个成员组成的项目中控制大量的中间产品
  管理演化系统中的产品的多个变体，跟踪软件创建过程中的版本
  描述如何管理并行开发、分布式开发、如何自动化创建工程。
  同时也阐述了对产品修改原因、时间、人员保持审计记录。
    参见19章配置管理

## Slide 44: RUP的支持过程
项目管理(Project Management)：
  平衡各种可能产生冲突的目标，
  管理风险，
  克服各种约束并成功交付使用户满意的产品。
  其目标包括：
    为项目的管理提供框架，
    为计划、人员配备、执行和监控项目提供实用的准则，
    为管理风险提供框架等。

## Slide 45: RUP的支持过程
环境(Environment)：
  向软件开发组织提供软件开发环境，包括过程和工具。
  环境支持项目过程所需要的活动，同样也支持开发项目规范的活动，提供了逐步的指导手册并介绍了如何在组织中实现过程。

## Slide 46: 18.5 开发方法的比较
18.5.1 敏捷与传统对比
18.5.2 对软件生命周期的支持
18.5.3 敏捷方法的过程改进
18.5.4 让敏捷方法融入CMMI

## Slide 47: 18.5.1 敏捷与传统对比
无计划
细致的计划管理
软件开发的计划性频谱
骇客
方式
极端
编程
自适应软件开发
里程碑风险驱动模型
里程碑计划驱动模型
细致管理
硬性合同
敏捷方法
….
….
CMM
CMMI

## Slide 48: 敏捷与传统的比较
主要区域 | 敏捷方法 | 计划驱动的方法
开发者 | 敏捷、有见识，配合和合作 | 计划驱动、足够的技能、能接纳外部的知识
客户 | 主动加入、专注、有专业知识、积极配合和合作，具有代表性，且能授权 | 能获取知识，合作，具有代表性，客户能授权
需求 | 紧急程度高，变化较快 | 早期已知，比较稳定
体系结构 | 针对当前需求进行设计 | 针对当前和可预见的需求进行设计
重构 | 便宜 | 成本高
规模 | 较小的队伍和产品 | 较大的队伍和产品
主要目标 | 快速价值 | 质量的高度保证

## Slide 49: 18.5.2 对软件生命周期的支持
敏捷方法的目的是快速产生可使用的软件，并不断的持续发布，主要强调的是软件开发实践。
那么，各种敏捷方法能否支持整个软件生命周期呢？
  即，支持经常认为的从系统概念建立、需求分析、设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试、到系统的使用和退役。
可以从三个方面讨论：
  项目管理，过程，以及实践(中间工作产品)。

## Slide 50: 18.5.2 对软件生命周期的支持

## Slide 51: 18.5.3 敏捷方法的过程改进
由于敏捷方法强调快速地应对变更，从而可能会降低软件开发过程中间的产品质量；
因此习惯于传统“计划驱动”开发方法者会对基于敏捷方法的过程管理和改进工作有所怀疑。
  请参考第20章的过程改进

## Slide 52: 18.5.3 敏捷方法的过程改进
影响质量的因素 | 传统开发方法的关注点 | 敏捷关注点
哲学观点 | 加强管理 | 创新、实践、加强
生活风格 | 面向工作产品 | 面向生命
方法 | 计划驱动和预先描述的过程； 过程驱动的严格官僚体制 | 灵活； 渐进、适应、迭代、增量
驱动力 | 管理承诺和领导力度 | 技术竞争，激励开发人员
客户卷入程度 | 开发周期的早期和后期阶段 | 整个开发的生命周期
交流 | 正式文档或协议 | 非正式的
队伍 | 组间协调(见表20-2) | 自组织的队伍
响应速度 | “官僚”延迟 | 快速响应
知识创造 | 心照不宣、正式的、明显的 | 心照不宣、非正式的、明显的
由于敏捷方法强调快速地应对变更，从而可能会降低软件开发过程中间的产品质量，因此习惯于传统“计划驱动”开发方法者会对基于敏捷方法的过程改进有所怀疑。对此，我们需要比较传统软件过程改进与基于敏捷方法的侧重点。

## Slide 53: 传统方法与敏捷方法的质量关注点对比
影响质量的因素 | 传统开发方法的关注点 | 敏捷关注点
知识共享 | 要求，正式的 | 强制、非正式的
文档编写 | 最大化 | 最小化
需求变更(配置管理) | 必须遵守规定的流程(见19章) | 在开发过程中适应变更
测试 | 生命周期的后期阶段 | 先测试
错误判读 | 审查 | 成对编程
进度评审 | 正式的同行评审(见表20-2) | 持续的同行评审
需求启发 | 按计划执行，不经常做 | 每天一个会议
工具支持 | 工具支持不同的开发阶段---比较零碎 | 自动测试工具--集成
产品提交 | 按计划提交 | 经常提交
QA 工作 | 正式-------独立于开发队伍 | 非正式的----与开发队伍在一起

## Slide 54: 如何测量是关键
针对敏捷方法的过程改进的关键仍然是如何定义测和量过程的指标
  正如Thomson(后改名为Lord Kelvin)所说“如果你不能测量它，就不能改进它。”
因此，测量什么？如何测量？何时测量？同样是基于敏捷过程改进的关键。

## Slide 55: 18.5.4 让敏捷方法融入CMMI
CMMI 第三等级(见20章)，其关键过程域如下：
  配置管理
  产品集成
  项目跟踪与监督
  项目策划
  过程和产品质量保证
  需求开发风险管理
  技术解决方案
  验证与确认。
要让敏捷方法适应这些要求

## Slide 56: 18.5.4 让敏捷方法融入CMMI
配置管理
  在敏捷方法中，通常变更是非常频繁的，各个小组和工作区都会陷入经常变更带来的管理困境，如果不能很好地采用自动配置管理工具的话。
  敏捷团队必须有确定的配置管理负责人来确保配置管理活动。并在每次迭代开始，确认配置状态，避免版本错误。
    配置管理的具体内容请参见第19章。
产品集成
  在敏捷方法中，产品集成也是非常频繁的，随时(起码每天)都会进行。
  需要考虑如何支持持续的集成方法，而不是非常明确的集成阶段。

## Slide 57: 18.5.4 让敏捷方法融入CMMI
项目跟踪与监督
  客户和潜在用户往往会参与产品的开发活动，那么让客户参与项目的检查和监督活动是十分重要的。
项目策划
  敏捷方法的项目计划比传统方法的项目策划、监督、控制和重新策划更加频繁发生，而会不断修改。
  因此，在计划一个项目时，团队要考虑到每个增量和迭代的计划、估计，并预测风险、主要时间和制约因素等。
  且可能需要不断地调整计划，重新分配任务等。
  因此，项目执行与原始计划的偏差可能非常大。

## Slide 58: 让敏捷方法融入CMMI
过程和产品质量保证
  在敏捷开发中，团队把重点放到迫切需要上，容易缺乏长期的和广泛的观点。
  为此，从质量上必须尽早关注：
    1）如何客观地评价质量？
    2）评价哪些流程和产品？
    3）评价结果如何融入团队的节奏（如，每天会议的一部分、检查单、同行评审、工具、持续集成等）。
  参见第16章的质量管理和控制。

## Slide 59: 让敏捷方法融入CMMI
需求开发
  在敏捷方法中，客户需求和想法是迭代式获取、阐述、分析和确认。
  用故事、场景、用例、特征列表、甚至是代码来表达。
  需求的详细程度取决于团队成员的协调，风险不易被完全暴漏出来。
  为让客户更好地参，需要进一步区分客户文档和产品文档，以便探讨更多的解决方案。
  参见第8章需求工程。

## Slide 60
风险管理
  风险管理活动本身体现在敏捷方法中。
  通过早期的实验或正常迭代外的“试验”，分析出潜在的风险。
  但是很容易缺乏系统性，因此要鼓励采用系统化的方法，包括技术和非技术形式，管理风险，在会议的节奏、迭代计划、任务估计和验收点上捕获风险。

## Slide 61: 让敏捷方法融入CMMI
技术解决方案
  在敏捷方法中，需要及早探索解决方案，以便做出明确的选择和权衡。
  解决方案可以从功能、功能集合、发布和有利于产品开发的部件等方面进行定义。
  为更好地支持未来产品的更新，需要给出外购部件和接口封装的基本理由，并权衡利弊。
  低风险的解决方案将有助于正确的决策。
  参见体系结构设计：第10和11章

## Slide 62: 让敏捷方法融入CMMI
验证与确认
  在敏捷方法中，由于客户参与和频繁的发布，就需要验证和确认工作需要相互支持。
  验证和确认过程可以系统化地选择被评审和测试的工作产品、计划使用的方法和环境、以及关系的接口，这样可以及早地发现错误。
  参见第13和14章，测试与评审活动

## Slide 63: 18.6 总结
敏捷方法源于人们交流与通信方式的变化所导致的交流频度加快、方便和面对面的直接。
  开发团队不必在遵守完全的“事先计划”和“文档驱动”的开发模式
  快速、高效地提交最急于使用的软件版本部分
本章讨论了XP、SRUM、特征驱动动力系统、自适应等开发方法，以及如何依据项目规模、人员等情况选择不同的开发方法。
讨论了RUP过程。
  RUP在传统过程的基础上进一步强调活动的交叉和迭代。

## Slide 64: 18.6 总结
将敏捷方法与传统方法进行对比，给出了各种方法对生命周期的支持。
  进一步讨论了将敏捷方法融入到CMMI进行过程改进需要关注的方面。
无论是传统方法、敏捷方法、或者是今后再出现的方法，其目的和前提都是要获得项目进度、质量、成本的最佳效益。

## Slide 65: Homework
从软件规模、开发队伍人数、项目过程管理、进度、中间产品等角度，对比IID(见第三章)、XP、SCRUM三种方法的优缺点。