## Slide 1: 第20章 过程改进与能力成熟度
项目开发过程和企业组织方式决定软件的生产力和质量，不断改进过程，就能提高生产效率和产品质量！

## Slide 2: 目录
20.1 过程及其特征
20.2 过程控制与改进简史
20.3 软件成熟度模型
20.4 集成的能力成熟度模型
20.5 采购能力成熟度
20.6 服务能力成熟度
20.7 成熟度模型的对比
20.8 总结

## Slide 3: 20.1过程及其特征
20.1.1 自然过程与社会过程
20.1.2 过程的特征

## Slide 4: 20.1.1 自然过程与社会过程
自然科学家研究自然世界的运动过程，并对其建立模型。然后利用这种模型构造出符合自然规律的系统，例如，
  化学反应过程就是典型自然过程的例子，
  牛顿三大定律是反应物体运动的自然规律，
  Maxwell方程是电磁场现象的描述，
  爱因斯坦的质能互相转换
这些是自然过程规律，与人类的活动没有关系
  不以人的一种为转移！

## Slide 5: 社会过程
社会过程反应的是人类群体的意识、组织、行为和活动。
  例如，半导体生产中的摩尔定律是对Intel这样的公司组织生产过程的一种规律总结，反应的是将群体组织起来进行生产的规律。
如果没有该群体的组织和劳动，例如停下研究和生产，这个规律就不存在来了。
相反，自然规律不会因为人的劳动停止和组织改变，而被破坏。

## Slide 6: 软件生产是社会过程
过程(process)是人为定义的，“用于产生某结果的一整套操作、一系列的活动、变化以及作为最终结果的功能(韦氏大词典)”，并且需要被不断地改进，才能表现出优势。
软件的开发和进化过程是典型的社会过程。
  第17章我们看到，不同的项目组织和管理方式，会产生不同的软件生产能力。
  第3章、18章，不同劳动过程和活动顺序，生产能力也会不一样

## Slide 7: 20.1.2 过程的特征
作为人为设计和定义的社会过程，过程的定义者和执行者自然希望这个过程具有一些明显的特征，例如，过程是可见的、标准化的、可被审计的、可追溯的等等。
这些特征同样适用于软件的生产过程，具体解释为：

## Slide 8: 过程特征
1. 可视性(Visibility)
  指一个过程能否被管理者看清楚。
    即，“是否存在一组反映过程活动及其活动过程中所产生的中间产品属性的数据。如果存在，则该过程是可视的；反之，则是不可视的”。
2．可预测性(Predictability)
  在一个过程开始之前或进展过程中，管理者会对过程的结果进行预测，如果能够将对过程的进展情况、以及所发生的费用、最终的劳动成果及其质量等进行准确的预测话，那么这个过程失败(结果与预期不对应)的可能性就会大大降低。

## Slide 9
3. 可重复性(Repeatable)
  社会过程也需要具有可重复性，才能用于实际的生产。
  如果一个过程是不可重复的，它对社会生产就缺乏指导意义。
  现代工业建立在以生产线为基础的可重复性的生产过程，从而进行大批量的产品生产。
4. 标准化(Standardization)
  过程的标准化是建立生产线的基础。
  如果在生产过程中，能够做到用标准的工具、标准的流程、标准的员工、标准的检测等，就能够更好地保证所生产出的产品(包括中间产品)质量的一致性。

## Slide 10
5. 可剪裁性(Tailoring)
  对于软件工程项目，其过程应当是可剪裁的，因为没有完全一样的两个项目。
  可剪裁性意味着开发队伍可以依据项目的大小、时间进度、经费、质量要求、人员情况、以及被开发软件的领域知识等因素，对标准的软件开发过程进行剪裁。
6. 可追溯性(Traceability)
  过程是一系列的活动。后续活动的输入一定要以前面活动的输出为依据。否则，所有的活动将失去关联，也就不可能实现有效的管理。
  可追溯性表明后续活动一定要能够追溯到前面的活动。

## Slide 11
7. 可审计(Auditable)
  在经济和工业化社会中，过程应当是可审计的。
  在一个阶段的结束或开始的里程碑处，划出一条基线(baseline)，并对该阶段生产出的中间产品、过程活动进行审计，这样就能够及时掌握生产过程的情况。
8．文档化(Documentation)
  必须用文档描述和定义的活动过程，来建立过程中必要的活动、里程碑等，以及定义各种活动所产生的(中间)工作产品。
  过程的文档化意味着不同的员工，特别是新加入企业的员工，可以依据“纸面上”规定的过程进行工作，而不是用口头的、随意的、服从个人意志的工作方式。

## Slide 12
9. 一致性(Consistency)
  过程的一致性，更准确地说是过程中活动的一致性。
    例如，要求每个程序员写出(编译前)的C代码的缺陷率要限制在某个范围内，或首次编译发现的语法错误要限制在某个范围内。
10. 可验证性(Verification)
  科学与巫术的差别在于，科学现象是可以复现和验证的。
  工程过程的各项活动和成果一定是可验证的。
  从而避免由于人员因素或非科学的因素导致不可知的活动结果。

## Slide 13: 20.2过程控制与改进简史
20.2.1 统计质量控制的起源
20.2.2 Deming、Juran与日本工业的质量革命
20.2.3 Juran质量改进三步曲
20.2.4 Crosby的质量成熟度网格

## Slide 14: 20.2.1 统计质量控制的起源
1918年，Walter Shewhart进入Western Electric Company (WEC)公司协助工程师们改进电话机的硬件质量
  WEC公司为贝尔电话公司生产硬件。
  WEC公司面临的是典型的大规模生产中的质量控制问题。
Shewhart认识到了产品质量与生产过程的密切关系。
  提出了基于统计的过程控制方法，分四步“计划-做-研究-实施(Plan-Do-Study-Act)”来改进生产过程，从而在总体上提高产品的质量。
  1924年，Shewhart提出统计图方法
March 18, 1891~March 11, 1967

## Slide 15: 20.2.2 Deming、Juran与日本工业的质量革命
1950年7~8月间，Deming以统计过程控制( SPC--statistical process control)和质量为题培训了几百名工程师、经理和学者，包括Sony的创始人盛田昭夫(Akio Morita)。
Deming向这些执行总裁们传达：
  改进质量将会在减少成本的同时提高生产效率和市场份额。
JUSE建立了戴明奖(Deming Prize)颁发给那些在质量上做出贡献的日本科学家和工程师。
1900~1993

## Slide 16: Juran
1951年Joseph M. Juran出版了《质量控制手册(Quality Control Handbook)》第一版，立刻引起日本JUSE的注意，于1952年要求他前往日本工作。
1954年Juran到达日本会见了十多个制造企业，并在大学演讲。
  他的主题与Deming的统计过程不同，主要集中在“质量管理”方面，主要培训高层和中层管理人员。
1904~ 2008

## Slide 17: 20.2.3 Juran质量改进三步曲

## Slide 18: 20.2.4 Crosby的质量成熟度网格
1979年Crosby出版《Quality is free》，给出了一个组织的质量成熟度网格。
  将组织的成熟度分为五个等级，分别是：
    不确定(Uncertainty)、
    觉醒(Awakening)、
    启迪(Enlightenment)、
    智慧(Wisdom)、
    确定(Certainty)。
  列出了六个影响质量的主要因素，分别是：
    管理层对质量的理解和态度、质量组织状态、问题处理方式、质量成本占销售的比例、质量改进活动、特征描述。
1926年~2001年

## Slide 19: 质量成熟度网格
影响因素 阶段 | 管理层的理解和态度 | 组织状态 | 问题处理 | 质量成本占销售的比例 | 质量改进运动 | 特征表现
阶段I： 不确定 | 质量只是由质量部门负责事 | 质量隐藏在制造或工程中，没有审查。 | 问题发生时，出现争吵 | 质量成本未知，现实情况约为20% | 缺乏有组织的质量改进活动 | “我们不知道为何我们的质量会有问题”
阶段II： 觉醒 | 当质量管理有价值时，不情愿地承诺资源 | 任命一个质量领导，但强调的是评估和推动产品 | 团队表达了主要问题，但是缺乏长效的解决方案 | 报告的质量成本3%，但实际是18%。 | 改进活动仅限于短效范围，激励性的工作 | “我们总是知道质量有问题”
阶段III： 启迪 | 管理层采取支持和帮助的立场 | 质量评估成为与工程、市场等一样的级别 | 公开地，按顺序地解决问题 | 报告的质量成本是8%，虽然实际上可能占销售的12% | 实施了质量改进 | “我们标识和解决了我们的问题”
阶段IV： 智慧 | 管理层参与，并理解了质量 | 质量经理是公司的主管之一 | 问题在开发阶段的早期被标识 | 报告的质量成本是6.5%，实际上可能占销售的8% | 质量改进程序是连续的，并通过培训一直遵守。 | “缺陷预防成为日常工作的例行规程”
阶段V： 确定 | 质量是组织的基本组成部分之一 | 质量经理是董事会的一员 | 预防问题的发生 | 如果报告质量成本是2.5%，实际也是如此 | 质量改进常态化并持续 | “我们知道为何我们的产品质量没有问题”
质量不确定的企业对质量是基本没有认识的：
  —“根本就不知道质量会有问题”。
而质量成熟的企业能够知道“为何我们质量没有问题”。

## Slide 20: 20.3软件成熟度模型
20.3.1 软件能力的分级模型
20.3.2 SW-CMM各等级的关键域
20.3.3 SW-CMM对过程特征的解释
20.3.4关键域的目标与模型应用

## Slide 21: 20.3.1 软件能力的分级模型
Watts Humphrey在IBM工作期间提出软件企业也可以参照传统工业的大规模生产的质量控制方法改进软件的质量
1986年，他借用Crosby提出的网格来描述软件队伍把握软件生产过程的能力，即把软件开发队伍的能力分为五个等级。
Founder of the Software Process Program
2003年，Watts Humphrey（瓦茨.汉弗莱） 获得美国国家技术奖。时任美国总统小布什(George Walker Bush)为其颁奖。

## Slide 22
Humphrey认为：
  从第1级到2级需要解决：
    项目管理、管理监督、产品保证、更改控制四个主要矛盾。
  从第2级到3级需要解决：
    过程小组、过程体系结构、软件工程方法。
  从第3级到4级需要解决：
    过程测量、过程数据库、过程分析、以及产品质量。
  从第4级到5级需要解决：
    数据收集的自动化支持、过程优化

## Slide 23: SW-CMM
依据这样的观点，美国国防部门支持SEI建立了评价软件承包商能力的等级模型---SW-CMM(SoftWare –Capability Maturity Model)，简称为CMM。
其目的是：
  1）满足美国国防部挑选承包商时，对承包商的能力进行评价；
  2）承包商可以通过自评估寻找自己的不足和强项，通过改进自己的能力，提高软件项目的质量和能力；
  3）通过推动CMM评估运动，提高美国在软件产业的整体竞争力。

## Slide 24: SW-CMM
不断的改进
提升可预测性
标准化和一致性
增强纪律性
初始级
可重复级
已定义级
定量管理级
优化级
有纪律的项目管理
量化产品和过程质量管理
标准户的综合过程管理
不断改进管理与技术创新
改进目标
管理混乱
各级特征

## Slide 25: 初始级
软件项目层面：
  开发过程处于无序甚至混乱的状态。
  项目的成功完全依赖于有经验的软件经理及高水平的软件开发队伍。
  “好朋友的、哥们式的体系”在项目的管理中起到非常重要的作用。
  项目组的加班、不计报酬式的工作模式是支持项目的关键因素
组织（企业）层面:
  还没有建立最基本的软件过程，或者，虽已建立基本软件过程，但是，常常不能有效的实施。
  组织中缺乏健全的管理制度，高层管理者总是将最乐观的进度、费用、质量等计划下达给项目组。迫使软件项目组被动应付。
  这种管理方式使得良好的软件工程技术难以在各项目小组实施和展开。

## Slide 26: 可重复级
目的是将企业的生产行为从“艺术家的创作行为”改变为“工程生产的行为”。
企业（组织）层面上已经意识到：
  扩大软件再生产的根本出路是能够重复以前“类似”项目的成功。从人的管理和项目的管理角度，能够利用成功的经验，对项目进行复制。
  组织）层面已建立了最基本的项目管理过程。并能依据项目管理过程，对项目的成本、进度和功能进行跟踪。能够使类似项目重复以前的成功。
在项目层面上，已建立基本的软件过程管理。项目组的承诺是以已有的经验为基础，并充分考虑当前项目的需求，因此所制定的计划、进度、成本等比较接近实际情况。

## Slide 27: 已定义级
从组织层面上：
  定义了与过程相关的标准和规程。
  组织设立负责软件过程活动的机构（例如，软件工程过程组），制定并实施整个组织的培训计划
  通过培训等手段，让全体员工“共同关注”过程的定义和使用
从项目层面上，
  每个项目均可以依据项目的具体情况，对组织层面上的标准软件过程进行剪裁(tailor)，从而得到适合于具体项目的软件过程，并经过批准。在项目的执行过程中，依据计划、管理、技术、产品工程等方面综合地对项目实施集成管理。
  因此，在项目组内和不同项目组之间的人员均可以做到对问题的“共同理解”。共同理解就意味着不同项目的经验和教训可以在组织内共享和交流。

## Slide 28: 定量管理级
从组织层面上
  主动地制定测量大纲，对软件过程规定了一致的测量（度量）方法、指标和模型，要求项目组和职能部门采集了关于软件产品和过程质量的数据，并将其放入到组织的软件过程库(PDB—Process DataBase)。
  组织(企业)能够利用PDB建立过程能力基线（PCB），了解自己的过程能力和，包括质量能力。
项目组：
  能够利用PCB定量地指导项目的策划、跟踪、监督和调整，从而做到对项目的定量控制和预测。
  项能够实现对产品和过程的定量控制，以将其过程性能的变化限制在可接受的范围内。
  能区别出生产过程中性能的随机变异和特殊变异(即，偶发性超界和长期慢性浪费)因素，及时纠正偶发性超界，并讨论和建议改进长期的慢性浪费。

## Slide 29: 优化级
组织层面：
  具有对自身的组织结构和生产流程具有不断改进和优化能力。
    所谓“优化”是一种理想的状态。这种状态是没有止境的。
    也就是说，组织具有了连续不断地、自我改进的能力。
  整个组织能够致力于不断改进软件过程。
  组织能识别出过程的弱项并予以增强。
  对新技术和过程更改建议进行费效分析，识别最佳技术革新并加以推广应用。
项目组：
  均能进行缺陷分析，确定原因，并评价软件过程以防止已知类型缺陷再次出现，同时将经验教训告知其他项目组。
  建立了完整的缺陷预防体系，并不断通过流程更改和技术革新，进行系统性的缺陷预防。

## Slide 30: 20.3.2 SW-CMM各等级的关键域
分类 等级 | (项目)管理类 | 组织(层面) | 工程技术
优化级 |  | 技术更改管理 | 
 | 过程更改管理 |  | 缺陷预防
定量管理级 | 定量过程管理 |  | 软件质量管理
已定义级 | 集成软件管理 组间协调 | 组织过程焦点 组织过程定义 培训大纲 | 软件产品工程 同行评审
可重复级 | 需求管理 软件项目策划 软件项目跟踪和监督 软件子合同管理 软件质量保证 软件配置管理(SCM) |  | 
初始级 | 无序的过程 |  | 
进一步确立从低等级向高等级改进所需要解决的主要矛盾，称为关键过程域(KPA---Key Process Area)。
在复杂的事物的发展过程中，有许多的矛盾存在，其中必有一种是主要的矛盾，由于它的存在和发展规定或影响着其它矛盾的存在和发展”(毛泽东，《矛盾论》，1937年8月)。

## Slide 31: 可能的软件项目统计曲线(回顾图1-7)

## Slide 32: 20.3.3 SW-CMM对过程特征的解释
可视性
可预测性

## Slide 33: 20.3.4关键域的目标与模型应用
CMM描述了为达到这些目标需要具有公共特征(common features)，例如，需要执行的活动，执行的承诺、具备的执行力、如何测量和分析、如何验证活动是否被实现等。
  CMM模型用简单举例的方式说明了一些实践活动。
采用CMM模型评价软件团队的能力，发现其强项和弱项，改进队伍的弱项。
  当某个等级及其以下等级的每个关键过程域全部满足(所有的目标都已达到)时，表明该团队或组织具有了该等级的能力。
CMM模型是一个组织改进的路线图，组织需要一步一步的从低等级向高等级前进。

## Slide 34: 20.4 集成的能力成熟度模型
20.4.1集成的成熟度模型原因
20.4.2 CMMI模型的发展历程
20.4.3 CMMI for Development的关键过程域
20.4.4 过程改进的效果

## Slide 35: 20.4.1集成的成熟度模型原因
CMM的成功改变了人们的思想。借助于软件CMM模型，工业界和学术界提出了：
  系统工程CMM、软件采购CMM、系统集成与开发CMM模型，并在相关行业得到应用。
随着IT的发展，软件行业需要与其它行业融合，形成了围绕软件工程的IT行业多学科的工程融合。
在IT系统的建设中，不仅仅是软件开发工作的管理，需要把系统工程、软件采购、信息安全、系统集成等综合到一起，这样就需要建立CMM的集成模型，即，CMM Integrated——CMMI。

## Slide 36: 20.4.2 CMMI模型的发展历程
CMMI是多个工程学科的CMM集成，版本的发展主要体现在从1990年代中期几个工程学科与软件工程学科的不断融合。
  CMMI-SE/SW 1.0：系统工程与软件工程集成的CMMI。
  CMMI-SE/SW/IPPD：系统工程、软件工程以及产品集成开发的CMMI。
  CMMI-SE/SW/IPPD/A：系统工程、软件工程、产品集成开发以及采购过程的CMM，进行综合。
  其中，A表示Acquisition, 后来改为SS(Supplier Source)。
  于2000年形成包括四个工程学科的CMMI模型。
  2005年，SEI宣布取代SW-CMM的版本。

## Slide 38: 20.4.3 CMMI for Development的关键过程域
类别 等级 | 项目管理 | 组织过程管理 | 工程 | 支持
第二级 | 项目策划 项目监督 供应商协议管理 |  | 需求管理 | 配置管理 过程与产品质量保证 度量与分析
第三级 | 风险管理 集成项目管理 集成队伍 | 组织过程定义 组织过程焦点 组织培训 | 技术解决方案 产品集成 验证 确认 | 决策分析与解决方案 集成的组织环境
第四级 | 量化项目管理 | 组织过程绩效 |  | 
第五级 |  | 组织创新与部署 |  | 原因分析及解决方案
广泛使用的CMMI模型是针对开发方的模型CMMI for DEV

## Slide 39: 20.4.4 过程改进的效果
改进指标 | 度量元 | SW-CMM 3 1990年 | SW-CMM 4 1995年 | SW-CMM 5 1999年 | CMMI 5 2002年
质量 | 缺陷密度 （个/百万行） | 600 | 300 | 150 | 51
费用/进度 | 费用/进度正负偏差（%） | 15% | 10% | 8% | 8%
返工 | 工业平均水平的百分比（%） | 6% | 3% | 2% | 2%
复用 | 复用百分比（%） | 68% | 75% | 82% | 82%
洛克希德马丁某分部的过程改进效果

## Slide 40: 2002年Lockheed Martin 软件质量达到5 σ

## Slide 41: 20.5 采购能力成熟度
20.5.1 采购能力要求
20.5.2 采购能力成熟度模型

## Slide 42: 20.5.1 采购能力要求
如果采购方过于关注项目费用和进度，可能就会忽略所交付的产品质量，从而导致所交付的产品中带了许多本可以避免的缺陷。
  2003年美国审计署（GAO--General Accountability Office）评审了20多年的国防装备系统投资情况，发现主要问题集中在：费用增加、进度延后、性能短缺。
2001年，GAO给美国武装部队委员会(Armed Services Committee)的报告中建议国防部(DoD)基于现有的实践建立和实施过程改进。
  为了响应GAO的建议，国防部门开始实施软件采购过程的改进。

## Slide 43
软件采购过程改进程序要求了如下的主要内容：
  1）具有一个文档化的过程用于软件采购的策划、需求开发与管理、项目管理和监督、以及风险管理
  2）花力气开发适当的度量元，测量性能和持续的过程改进
  3）建立过程，保证执行关键程序人员具有相适应的经验，或对软件采购进行培训
  4）建立过程，保证每个军用部门和所选择的国防代理机构能够实现和遵循所建议与软件采购相关的过程和需求
  (回顾第6章)

## Slide 44: 20.5.2 采购能力成熟度模型
采购方的主要目标是维护与最终用户的关系，全面满足最终用户的需要。采购方要监控项目，执行全面的项目管理，负责任地提交产品和服务给最终用户。
CMMI-ACQ把采购能力分为五个等级：
  初始级、管理级、已定义级、定量管理级、以及优化级。

## Slide 45: CMMI-ACQ的过程域
过程域 | 分类 | 等级
Agreement Management(协议管理) | 项目管理 | 第二级
Acquisition Requirements Development(采购需求开发) | 采购工程 | 
Configuration Management(配置管理) | 支持 | 
Measurement and Analysis(测量和分析) | 支持 | 
Project Monitoring and Control(项目监督和控制) | 项目管理 | 
Project Planning (项目策划) | 项目管理 | 
Process and Product Quality Assurance(过程和产品质量保证) | 支持 | 
Requirements Management (需求管理) | 项目管理 | 
Solicitation and Supplier Agreement Development (招揽和供货商协议开发) | 项目管理 | 
Acquisition Technical Management (采购技术管理) | 采购工程 | 第三级
Acquisition Validation (采购确认) | 采购工程 | 
Acquisition Verification (采购验证) | 采购工程 | 
Decision Analysis and Resolution (决策分析和解决方案) | 支持 | 
Integrated Project Management (集成项目管理) | 项目管理 | 
Organizational Process Definition(组织过程定义) | 过程管理 | 
Organizational Process Focus(组织过程焦点) | 过程管理 | 
Organizational Training(组织培训) | 过程管理 | 
Risk Management(风险管理) | 项目管理 | 
Organizational Process Performance(组织过程性能) | 过程管理 | 四级
Quantitative Project Management(定量项目管理) | 项目管理 | 
Causal Analysis and Resolution(原因分析和解决方案) | 支持 | 五级
Organizational Performance Management(组织性能管理) | 过程管理 | 

## Slide 46: 20.6 服务能力成熟度
20.6.1 服务质量
20.6.2 IT服务质量差距模型
20.6.3 CMMI –SVC模型

## Slide 47: 20.6.1 服务质量
服务是无形的、不可存储的产品。围绕软件和IT系统的服务也具有这种特征。
从5个方面考虑和评价服务质量：
  有形性(Tangible)：表达像物理设施、设备、人员的出现；
  可靠性(Reliability)：可信赖地、准确地、和一致地执行期望服务的能力；
  响应性(Responsiveness)：提供快捷服务和帮助客户的愿望；
  保证(Assurance)：员工的知识和礼节，以及传递信任和信心的能力；
  共鸣性(Empathy)：为客户提供仔细和个性化的服务。

## Slide 48: 20.6.2 IT服务质量差距模型
口头表达
个人需求
历史经验
期望的服务
对服务的认知
差距5
(提供的)实际服务
(包括售前和售后)
将认知转换为服务
质量规格说明书
对消费者服务认知的管理
服务消费方
服务提供方
与消费者的
外部沟通
差距4
差距3
差距2
差距1

## Slide 49: 20.6.3 CMMI –SVC模型
过程域 | 分类 | 等级
Configuration Management(配置管理) | 支持 | 第 二 级
Measurement and Analysis(测量和分析) |  | 
Process and Product Quality Assurance(过程和产品质量保证) |  | 
Requirements Management(需求管理) | 项目和工作管理 | 
Working Planning(工作策划) |  | 
Working Monitoring and Control (工作监督和控制) |  | 
Supplier Agreement Management（供应商协议管理） |  | 
Service Delivery（服务交付） |  | 
Capacity and Availability Management(能力和可用性管理) | 项目和工作管理 | 第三级
Decision Analysis and Resolution (决策分析和解决方案) | 支持 | 
Incident Resolution and Prevention (事故解决方案和预防) |  | 
Integrated Work Management (集成工作管理) | 项目和工作管理 | 
Organizational Process Definition(组织过程定义) | 过程管理 | 
Organizational Process Performance(组织过程性能) |  | 
Organizational Training(组织培训) |  | 
Risk Management(风险管理) | 项目和工作管理 | 
Service Continuity (服务连续性) |  | 
Service System Development (服务系统开发) | 服务建立和交付 | 
Service System Transition(服务系统转移) |  | 
Strategic service Management(战略服务管理) |  | 
Organizational Performance Management(组织性能管理) | 过程管理 | 第四级
Quantitative Work Management(定量工作管理) | 项目和工作管理 | 
Causal Analysis and Resolution(原因分析和解决方案) | 支持 | 第五级
Organizational Performance Management(组织性能管理) | 过程管理 | 

## Slide 50: 基于CMMI模型的能力评估——SCAMPI
第一步，评估的计划和准备阶段，分为：
  1.1 分析需求，1.2开发评估计划，1.3挑选和准备队伍，1.4 获得和分析初始的客观证据，1.5 准备目标证据的收集。
第二步，执行评估阶段，分为：
  2.1检查客观的证据，2.2 验证和确认客观证据，2.3 编写客观证据文档，2.4 产生评估结果。
第三步，报告结果，分为:
  3.1提交评估结果，3.2将评估财富包装和归档
评估类型 评估要求 | Class A | Class B | Class C
收集客观的证据类型 | 人工制品并核实 |  | 人工制品并/或核实
打分 | 对要求目标的打分 | 不允许 | 不允许
覆盖组织的各个部分 | 要求 | 不要求 | 不要求
评估组长要求 | SEI认证的评估师 | 经过训练的或有经验的人员 | 

## Slide 51: CMMI的评估情况
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
中国大陆 | 62 | 158 | 321 | 586 | 946 | 1475 | 1557 | 2128 | 2703 | 3973
印度 | 104 | 177 | 256 | 362 | 460 | 576 | 462 | 581 | 755 | 1124
美国 | 365 | 598 | 859 | 1136 | 1405 | 1719 | 1119 | 1665 | 1416 | 2530
中国台湾 | 18 | 31 | 71 | 111 | 124 | 147 | 98 | 120 | 136 | 176
日本 | 100 | 155 | 197 | 241 | 290 | 324 | 165 | 207 | 201 | 307
德国 | 16 | 28 | 41 | 58 | 70 | 80 | 55 | 87 | 69 | 138
英国 | 29 | 42 | 57 | 79 | 100 | 118 | 74 | 89 | 87 | 152
2010年开始，中国大陆评估的企业数量接近美国，迅速上升。
2014年超过美国，成为全球进行CMMI评估最多企业的国家。
  截止到2014年，中国3家企业进行了采购能力评估，7家进行了people CMMI评估，39家进行了CMMI for SVC评估，共3973家进行了CMMI评估。

## Slide 52: 20.7成熟度模型的对比
成熟度模型的基本出发点是Crosby质量成熟度网格。
  一个维度是成熟度模型的等级(1~5)，
  另一个是影响质量的因素：
    管理层的理解和态度、组织状态、问题处理、质量成本占销售的比例、质量改进运动、以及特征表现。
将两者交叉就形成了各种对质量、成本等能力改进的关键过程域，每个人、行业、国情和组织等会有不同的理解。

## Slide 53
Humphrey在其的框架中将这些因素分解为：
  项目管理、管理监督、产品保证、更改控制、过程小组、过程体系结构、软件工程方法、过程测量、过程数据库、过程分析、产品质量、数据收集的自动化支持、过程优化。
SEI接收了Humphrey的观点，但是把各等级的关键过程与做了调整。形成了CMM的5级模型。
何新贵等认为在其CSCMM中提出了为6级模型。
  从无秩序的初始级到被管理级之间有一个基本级。基本级强调：基本的软件工程、需求管理、计划管理和版本管理。

## Slide 54: 系统工程成熟度模型
1995年美国系统工程学会在讨论系统工程的能力成熟时，则将成熟度等级分为6个等级，分别为：
  不完全(Incomplete)、执行级(Performed)、被管理级(Managed)、已定义级(Defined)、量化管理(Quantitatively Managed)和优化(Optimizing)。
今天我们看到的CMMI的台阶式模型和连续式模型两种。
  CMMI表述为6个等级，分别是CL 0表示没有任何目标的团队；CL 1表示具有一些特定目标的团队；CL 2是能够进行制度化管理；CL 3能定义过程，并按定义的过程执行；CL 4 表示能按制度量化地管理过称；CL5 表示把持续优化作为制度执行

## Slide 55: 多种能力成熟度模型对比
分类 等级 | Crosby 网格 | Humphrey 的框架 | SEI 的 SW-CMM | 何新贵等的CSCMM |  | SEI的CMMI for Dev
优化级 | 确定 | 数据收集的自动化支持、 过程优化 | 技术更改管理、过程更改管理、 缺陷预防 |  |  | 组织创新与部署 原因分析及解决方案
定量管理级 | 智慧 | 过程测量、过程数据库 过程分析、产品质量 | 定量过程管理 软件质量管理 |  |  | 量化项目管理 组织过程绩效
已定义级 | 启迪 | 过程小组 过程体系结构 软件工程方法 | 集成软件管理 组间协调 组织过程焦点 组织过程定义 培训大纲 软件产品工程 同行评审 |  |  | 风险管理、集成项目管理 集成队伍、组织过程定义 组织过程焦点、组织培训 技术解决方案、产品集成 验证、确认 决策分析与解决方案 集成的组织环境
可重复级 (被管理级) | 觉醒 | 项目管理 管理监督 产品保证 更改控制 | 需求管理 软件项目策划 软件项目跟踪和监督 软件子合同管理 软件质量保证 软件配置管理 |  | 软件项目跟踪和监督 软件子合同管理 软件质量保证 软件配置管理 | 需求管理、项目策划 项目监督、 供应商协议管理 配置管理 过程与产品质量保证 度量与分析
基本级 | 不确定 |  | 无基本级 |  | 基本软件工程 软件需求管理 软件计划管理 软件版本管理 软件外协管理 | CMMI模型称为执行级(performed)
初始级 |  |  | 无序的过程 |  |  | 

## Slide 56: 20.8总结
借鉴传统工业的质量控制与改进方法，改进软件和IT产业的采购、开发和服务过程能够有效地改进质量、降低成本、缩短工期。
  这些经验已经得到产业界的证实，并成为提高软件产业能力有效措施。
我们需要从历史观的角度看待我国软件产业的发展，清醒地认识与发达国家工业能力的差距.
  建立和发展以过程改进为主题的质量和成本改进活动，不断地继承和集成工程与产业成果，软件产业才能得到快速地发展。
“软件过程改进”是提高产业能力的有效手段
  需要进一步进行学习和实践